|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРОЕКТ** |

ПОДПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВОЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды» |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | [Постановление](consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям программа регионального уровня |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее МКУ «ГКМХ») |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Дорожник»,  Управляющие организации, ТСЖ,  Управление культуры,  Управление образования |
| Участники подпрограммы | МКУ «Дорожник»,  Управляющие организации, ТСЖ,  Управление культуры,  Управление образования,  Граждане, проживающие в на территории ЗАТО г. Радужный |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Задачи подпрограммы | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых территорий;  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  Количество благоустроенных общественных территорий;  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам.  Источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит – тыс. рублей. Из них по годам:  2018 год –тыс. рублей;  2019 год –тыс. рублей;  2020 год –тыс. рублей;  2021 год тыс. рублей;  2022 год –тыс. рублей;  Источниками финансирования подпрограммы являются:  средства федерального бюджета;  средства областного бюджета;  средства местного бюджета;  внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 71 объекте;  -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 95,9%;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;  -увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 50 %. |

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами**

Общая численность населения в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный составляет 18,6 тыс. человек. Из них в многоквартирных домах проживают 18,5 тыс. человек. Многоквартирный жилой фонд муниципального образования составляет 74 дома. 74 дворовых территорий, образующихся данными многоквартирными домами, занимают площадь 323 тыс. кв. м.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный благоустроено 3 двора:

- двор многоквартирного дома № 1 3 квартала с площадью 3,6 тыс. кв. м,

- двор многоквартирного дома № 18 3 квартала с площадью 6,3 тыс. кв. м,

- двор многоквартирного дома № 22 3 квартала с площадью 7,2 тыс. кв. м,

что составляет 5 % от общего количества дворовых территорий, общая площадь этих дворов – 17,1 тыс. кв. м.

Численность населения, проживающего в благоустроенных дворах 555 человек, что составляет 3 % от общей численности населения ЗАТО г. Радужный

Кроме дворовых территорий в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный расположены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_специально оборудованные площадки для отдыха, общения и досуга разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.д.), их площадь составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. кв. м.

Благоустроенным является Городской парк культуры и отдыха, то есть благоустроена одна общественная территория с площадью 690 тыс. кв. м, что составляет 12,5 % от общего количества общественных мест ЗАТО г. Радужный.

В настоящее время в благоустройстве нуждаются 3 общественных места и 71 дворовая территория.

Основной проблемой ЗАТО г. Радужный является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, плохим асфальтированием территорий, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных мест.

Целевая направленность решения проблемы в части благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяется необходимостью решения этих задач подпрограммными методами.

1. **Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации**

Приоритеты политики в сфере благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном и региональном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Подпрограмма предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный.

Целевые индикаторы подпрограммы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и общественных территорий ЗАТО г. Радужный, и позволяют достичь следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 71 объекте;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 95,9 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 50 %.

Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

**3. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета ЗАТО г. Радужный, внебюджетных средств.

Предусматривается финансирование следующих мероприятий подпрограммы:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий государственной программы "Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы" утверждается постановлением администрации Владимирской области.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы приведен в приложении № [2](#P2870) к подпрограмме.

**4. Мероприятия подпрограммы**

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территорий ЗАТО г. Радужный, подпрограммой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный;
2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г.Радужный.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

**5. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы**

Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

**6. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

- отсутствие ресурсного обеспечения подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления рисками такого характера являются:

-стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов;

-расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.