| План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год |
| --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ | Запланировано |
| Текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от ж/д №14 3квартала до ж/д №19 3квартала) | с апреля по июнь | 4450 м2 (0,530 км) |
| Текущий ремонт участка автомобильной дороги от здания аптеки до кольцевой автомобильной дороги (от дома № 49 (почта) до кольцевой автомобильной дороги) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-40) | с июля по август | 2300 (0,158 км) |
| Текущий ремонт участока автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО «Электон» через 16 квартал до автомобильной дороги «Буланово-Собинка» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (от ПК22+40 до ПК39+90) 17 537 ОП МГ-05 | с апреля по июнь | 10 500 м2 (1,75 км) |
| Текущий ремонт автомобильной дороги от площади у памятной стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | с июля по август | 3037 м2 (0,569 км) |
| Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | с мая по октябрь | 4000 м2 |