| План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ | Запланировано |
| Кольцевая автомобильная дорога вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №1 1квартала до жилого дома № 19 1квартала) | апрель - июнь | 10 765 м2 (1,025 км) |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги от жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-09 (III очередь) | апрель - июнь | 2 100 м2 (0,35 км) |
| Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» до жилого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | апрель - июнь | 2 700 м2 (0,36 км) |
| Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | апрель-октябрь | 2200 м2 |