| План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год |
| --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ | Запланировано |
| Текущий ремонт подъездной дороги от ж/д № 33 1 квартала до КЦ "Досуг" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | май - июнь | 1080 м2 (0,3 км) |
| Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 19 1квартала до дома № 22а (магазин "Магнит") 1квартала и от жилого дома №28 1квартала до жилого дома № 32 1квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | июнь - август | 7313 м2 (0,71 км) |
| Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 31 1квартала до жилого дома № 33 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | май - сентябрь | 2 048 м2 (0,2 км) |
| Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | апрель-октябрь | 2000 м2 |