| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Исполнитель | Руководитель | Фактический адрес | Контактные данные (тел., факс, е-mail) | Срок выполнения работ | Запланировано |
| Работы по ограждению у пешеходного перехода к детскому саду № 6 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. | ИП Романов Т.Я. | Т.Я. Романов | 600001, г.Владимир, пр-кт Ленина, дом 12 | 8-919-027-41-87 ofis33@list.ru | с 29.06.2015г. по 30.07.2015г. | 177 м2 |
| Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 33 1 квартала до кольцевой автомобильной дороги ( № 32 ин.№ 17 537 ОП МГ - 32) | ООО «СтройДорМаш» | Макаров Игорь Григорьевич | 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, дом 48-А, оф.2 | 8-900-589-94-13 vsdm33@mail.ru | c 15.06.2015г. по 15.07.2015 г. | 830 м2 |
| Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №17А третьего квартала до жилого дома № 29 третьего квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области. | ООО «СтройДорМаш» | Макаров Игорь Григорьевич | 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, дом 48-А, оф.2 | 8-900-589-94-13 vsdm33@mail.ru | с 29.06.2015г. по 20.08.2015г. | 360 м2 |
| Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) по МП «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 гг.», в том числе подпрограмма «Ведомственная программа «Ремонт улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 гг.» | МКУ «Дорожник» | В.Г. Толкачев | ЗАТО г.Радужный Владимирская область, 1 квартал, дом 55 | тел. и факс 8(254)3-63-10, 3-63-11 mkudorozhnik@mail.ru | с мая по октябрь | 2988,5 м2 |