| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ | Выполнено |
| Текущий ремонт подъездной дороги от ж/д № 33 1 квартала до КЦ "Досуг" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | май - июнь | 1 372 м2 (0,392 км) |
| Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 19 1квартала до дома № 22а (магазин "Магнит") 1квартала и от жилого дома № 28 1квартала до жилого дома № 32 1квартала; парковка у дома № 29 1квартала; автомобильная стоянка у дома № 58 1квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | июнь - сентябрь | 7 897 м2 (0,64 км) |
| Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 31 1квартала до жилого дома № 33 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | июнь - сентябрь | 2 048 м2 (0,2 км) |
| Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | июнь-сентябрь | 5 430,6 м2 |