| План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ | Запланировано |
| Ремонт автомобильной дороги от социального приюта до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | май - июль | 3 777м2 (0,661 км) |
| Ремонт атомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 28 1квартала до перекрестка у жилого дома № 23 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | май - июль | 3 430 м2 (0,603 км) |
| Ремонт атомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 1 1квартала до проходной ФКП ЛГП "Радуга" в 13/13 квартале (участок автомобильной дороги от жилого дома № 1 1 квартала до поворота на МПК "Владимирский стандарт") на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | апрель - август | 4 734 м2 (0,789 км) |
| Выполнение работ по ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов участок от жилого дома №33 1 квартала до жилого дома №1 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | апрель - август | 6 986 м2 (0,64 км) |
| Выполнение работ по ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов участок от дома № 22а (магазин «Магнит») 1 квартала до жилого дома № 1 3 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. | апрель - август | 2 173 м2 (0,197 км) |
| Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | май - октябрь | 2094 м2 |