Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 17.01.2025 г. № 34

Регламент

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

I. Общие положения

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Регламент), разработан в соответствии с методическими рекомендациями по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения Регионального инвестиционного стандарта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 26.09.2023 № 672, в целях повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность действий администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – администрация) по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования.

1.3. Для целей настоящего Регламента применяются следующие понятия: 	инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, а также совокупность документации, представляющая собой технико-экономическое, финансовое и правовое обоснование осуществления инвестиционной деятельности и описание практических действий субъектов инвестиционной деятельности по осуществлению инвестиционной деятельности в целях достижения коммерческого, экономического или социального эффекта (бизнес-план);

инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных или привлеченных средств в форме инвестиций, обеспечивающее их целевое использование, и реализацию инвестиционного проекта на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

инициатор инвестиционного проекта – юридическое или физическое лицо, выступающие с обоснованием необходимости и возможности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и предоставлением мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;

инвестиционный уполномоченный − должностное лицо администрации, в соответствии с действующим законодательством наделенное официальными полномочиями по привлечению инвестиций в экономику муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и содействию реализации сопровождаемых, а также планируемых к реализации инвестиционных проектов;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору или инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Иные понятия, используемые в настоящем регламенте, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

1.4. Оказание содействия администрацией при сопровождении инвестиционных проектов осуществляется безвозмездно и на добровольной основе с соблюдением равенства прав и законных интересов всех субъектов инвестиционной деятельности.

1.5. Оказание содействия при сопровождении инвестиционных проектов не заменяет процедур и порядков, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов в сфере земельных отношений, для получения мер государственной поддержки, получения иных государственных или муниципальных преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области, нормативно-правовыми актами муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.6. Администрация взаимодействует с инвесторами и (или) инициаторами инвестиционного проекта с целью оказания им содействия в реализации инвестиционных проектов в рамках предоставленных полномочий.

1.7. Администрация осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, оказание консультаций, а также актуализацию информации об инвестиционных площадках на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

II. Требования к инвестиционным проектам

2.1. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в отношении инвестиционных проектов, которые соответствуют одновременно следующим требованиям:

- - инвестиционный проект реализуется либо планируется к реализации на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- - инвестиционный проект предусматривает создание нового производства, освоение нового вида деятельности (новых видов продукции или услуг), модернизацию предприятия или расширение действующего производства продукции (предоставления услуг);

- - инвестиционный проект предусматривает повышение производительности труда и (или) создание новых рабочих мест.

- 2.2. В случае если инвестиционный проект предусматривает модернизацию предприятия или расширение действующего производства (предоставления услуг) инвестиционный проект должен соответствовать одному из следующих требований:

- - увеличение производственных мощностей;

- - увеличение объема продукции (услуги) и (или) увеличение ассортимента продукции (услуг);

- - изменение потребительских свойств продукции (услуги);

- - оснащение предприятия новым оборудованием.

2.3. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:

2.3.1. Связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства жилого или нежилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2.3.2. По индивидуальному жилищному строительству.

2.3.3. Финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

III. Направления взаимодействия с инвесторами

3.1. В рамках оказания содействия в поиске и привлечении потенциальных инвесторов администрация осуществляет:

- - разработку инвестиционного профиля муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (наличия производственных предприятий, свободных промышленных и инфраструктурных площадок, ресурсов и т.д.) и его размещение на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- - формирование реестра земельных участков, наиболее подготовленных для реализации инвестиционных проектов, с учетом близости объектов инфраструктуры и точек подключения к сетям газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, предоставление информации инвесторам о сформированных земельных участках для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- - организацию встреч, переговоров с инвестором или инициатором инвестиционного проекта, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционного проекта на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, с участием заинтересованных сторон.

- 3.2. В рамках оказания содействия при сопровождении инвестиционных проектов администрация осуществляет взаимодействие с инвесторами в части:

- - организации подбора земельного участка, подходящего для реализации инвестиционного проекта;

- - организации содействия по предоставлению земельного участка в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством;

- - организации содействия в выдаче разрешения на строительство в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством;

- - организационного содействия по подключению к инженерным сетям (газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

- - проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов, включающего выезд на площадки реализации инвестиционных проектов, оперативное реагирование на проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, в пределах компетенции администрации.

IV. Порядок рассмотрения обращения о сопровождении инвестиционного

проекта

4.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инвестора или инициатора инвестиционного проекта, претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в администрацию с заявкой  на сопровождение инвестиционного проекта по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту.

- 4.2. Инвестор или инициатор инвестиционного проекта представляет обращение лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 600010, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 1-ый квартал, д. 55, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронную почту: radugn@avo.ru

К обращению прикладываются следующие документы:

- презентация инвестиционного проекта;

- технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;

- бизнес-план инвестиционного проекта;

- сведения о необходимом кадровом обеспечении (специальностях) и количестве необходимых рабочих мест;

- согласие на ежеквартальное представление отчета о ходе реализации инвестиционного проекта до момента окончания его реализации.

К обращению инвестор или инициатор инвестиционного проекта, являющийся физическим лицом, прикладывает свое согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту, а инвестор или инициатор инвестиционного проекта, являющийся юридическим лицом, согласие на раскрытие информации об инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта) и (или) инвестиционном проекте по формам согласно Приложению №3 к настоящему Регламенту.

Инвестор или инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за полноту и достоверность представленной информации.

В случае проведения инвестиционным уполномоченным личного приема инвестора или инициатора инвестиционного проекта на данную встречу, при необходимости, приглашаются представители других заинтересованных организаций.

- 4.3. Обращение и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации в день их поступления в администрацию.

- 4.4. Администрация принимает решение о целесообразности либо нецелесообразности осуществления сопровождения инвестиционного проекта в ходе заседания Рабочей группы по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - Рабочая группа) с целью определения соответствия обязательным требованиям для сопровождения инвестиционных проектов, установленных п. 2 настоящего Регламента.

4.4.1. При несоответствии инвестиционного проекта обязательным требованиям, установленных п. 2 настоящего Регламента, администрация направляет отказ с указанием причин в письменной форме инвестору или инициатору инвестиционного проекта.

V. Порядок сопровождения инвестиционных проектов

5.1. По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту инвестиционный уполномоченный совместно с инвестором или инициатором инвестиционного проекта разрабатывает проект плана мероприятий, в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами и организациями, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п.

- 5.2. При сопровождении инвестиционного проекта инвестиционный уполномоченный проводит мониторинг хода реализации инвестиционного проекта и при необходимости выступает с инициативой о рассмотрении проблемных вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, на заседании Рабочей группы.

- 5.3. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

- - завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

- - отказа инвестора или инициатора инвестиционного проекта от сопровождения инвестиционного проекта на основании его обращения;

- неисполнения инвестором или инициатором инвестиционного проекта сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней без письменного обращения о переносе сроков реализации указанных мероприятий.

Приложение № 1

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов,

реализуемых и (или) планируемых к реализации

на территории муниципального образования

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

на сопровождение инвестиционного проекта

| Полное наименование инициатора инвестиционного проекта или частного инвестора |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон) |  |
| Ответственное лицо за реализацию инвестиционного проекта (должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты) |  |
| Наименование инвестиционного проекта |  |
| Объем инвестиций по проекту, тыс.руб. |  |
| Объем капитальных вложений по инвестиционному проекту, тыс.руб. |  |
| Объем собственных средств на реализацию инвестиционного проекта, тыс.руб. |  |
| Объем заемных средств на реализацию инвестиционного проекта, тыс.руб. |  |
| Место реализации инвестиционного проекта (адрес) |  |
| Дата начала реализации инвестиционного проекта |  |
| Срок реализации инвестиционного проекта, месяцев |  |
| Срок окупаемости проекта, месяцев |  |
| Потребность в мерах государственной поддержки |  |

Приложение № 2

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов,

реализуемых и (или) планируемых к реализации

на территории муниципального образования

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________,

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ ____________________________________________________________________,

паспорт серия ___№________, выдан ___________________________________,

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;

- должность, место работы;

- адрес регистрации;

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);

- иные персональные данные, указанные в обращении.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации по обращению в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва (на основании письменного заявления в произвольной форме).

_____________________________

(число, месяц, год)

_____________________________

(подпись)

Приложение № 3

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов,

реализуемых и (или) планируемых к реализации

на территории муниципального образования

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Согласие

на раскрытие информации об инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта)

и (или) инвестиционном проекте

Администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области,

«____»____________20__г.

____________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

____________________________________________________________________,

(адрес (место нахождения))

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ________________,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________,

код причины постановки на учет (КПП) ______________________ (далее − Инвестор), в лице ____________________________________________________,

(должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью)

действующего на основании ___________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия лица (устав, доверенность и др.))

в соответствии с законодательством Российской Федерации настоящим даю администрации Администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Администрация) согласие на раскрытие информации, указанной в настоящем документе и зафиксированной на материальных носителях и (или) представленной в электронно-цифровой (устной) форме (далее − Информация), неограниченному кругу лиц.

Инвестор дает Администрации согласие на раскрытие следующей Информации:

об Инвесторе, в том числе полное и сокращенное наименование Инвестора, адрес (место нахождения), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), сведения о руководящем(их) органе(ах) Инвестора, телефон, факс, электронный адрес, сайт;

об инвестиционном проекте, в том числе:

- о стоимости инвестиционного проекта;

- об объеме привлеченных инвестиций;

- о стадиях реализации инвестиционного проекта;

- о сроках реализации инвестиционного проекта;

- о ходе реализации инвестиционного проекта;

- о достижении значений социально-экономических показателей;

- о количестве создаваемых рабочих мест.

Инвестор дает Администрации согласие на раскрытие Информации любыми способами, в том числе путем ее опубликования в средствах массовой информации, распространения через электронные средства массовой информации, размещения на официальном сайте Правительства Владимирской области, Министерства экономического развития и промышленности Владимирской области.

Настоящее согласие дается в целях:

- оказания Инвестору содействия в реализации и продвижении инвестиционного проекта на территории Владимирской области, в том числе в подготовке, выпуске и распространении информационных и иных материалов об Инвесторе и (или) инвестиционном проекте;

- обеспечения содействия Инвестору в установлении взаимоотношений с органами исполнительной власти Владимирской области и органами местного самоуправления во Владимирской области, организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта.

Настоящим Инвестор признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Информации третьим лицам для достижения указанных выше целей, в том числе органам исполнительной власти, включая Правительство Владимирской области, Министерству экономического развития и промышленности Владимирской области, органам местного самоуправления во Владимирской области, организациям и учреждениям, Администрация вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий Информацию об Инвесторе и (или) инвестиционном проекте третьим лицам, а также представлять им соответствующие документы, содержащие такую Информацию.

Настоящее согласие действует в течение ______ (_____) лет со дня его оформления.

____________________________________________________________________

(Должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью, подпись, дата)

М.П.

(при наличии печати)