Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от « 12 » октября 2016 г. № 1590

(в ред. от 20.02.2017 г. № 231, от 24.03.2017 г. № 404,

от 19.04.2017 г. № 548, от 09.06.2017 г. № 881;

от 03.07.2017 г. №1008; от 17.07.2017 г. №1095;

от 15.08.2017 г. № 1241; от 21.09.2017г. № 1421;

от 18.10.2017 г. № 1608; от 23.10.2017 г. №1638;

от 05.12.2017 г. № 1961; от 29.12.2017г. № 2159;

от 27.02.2018 г. № 279; от 17.04.2018 г. № 570;

от 06.06.2018 г. № 839; от 27.07.2018 г. №1081;

от 24.09.2018 г. № 1348; от 24.10.2018 г. № 1541;

от 19 11.2018 г. № 1682; от 29.12.2018 г. № 1992;

от 18.03.2019г. № 346; от. 29.03.2019г. № 431;

от 10.04.2019г. №476; от 27.05.2019г. №708;

от 26.06.2019г. №853; от 02.09.2019 г. № 1135;

от 14.10.2019 г. № 1374; от 10.12.2019 г. № 1714;

от 25.12.2019 г. № 1824; от 05.03.2020 г.№307;

от 25.05.2020 г. № 606; от 10.07.2020 г. № 815;

от 21.07.2020 г. № 859; от 08.09.2020 г. № 1110;

от  13.10.2020 г. № 1346; от 25.11.2020 г. № 1598;

от 25.12.2020 г. № 1764; от 10.03.2021 г. № 273;

от 30.06.2021 г. № 788; от 07.07.2021 г. № 811;

от 28.07.2021 г. № 911; от 23.08.2021 г. № 1027;

от 12.10.2021 г. № 1260, от 27.12.2021 г. № 1706;

от 01.03.2022 № 238; от 30.03.2022 № 394;

от 24.06.2022 № 814; от 02.11.2022 № 1421;

от 29.12.2022 № 1724; от 20.03.2023 № 345;

от 31.05.2023 № 715; от 12.09.2023 № 1167;

от 28.12.2023 № 1786)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство и благоустройство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный

2016 год

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | - муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту МКУ «Дорожник») |
| Соисполнители программы: | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ «ГКМХ») Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» (далее по тексту МКУ «ККиС») Муниципальное унитарное предприятие «Резервная электрическая станция» (далее по тексту МУП «РЭС») Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 (далее по тексту МБОУ СОШ № 2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 (далее по тексту МБОУ СОШ № 1) |
| Подпрограммы программы: | Программа реализуется на основе следующих подпрограмм: 1. Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; 2. Подпрограмма «Строительство, ремонт и обслуживание объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; 3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; 4. Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; 5. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 6. Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». |
| Цели программы: | - обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение уровня благоустройства города; - достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| Задачи программы: | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям; - повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; - проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства; - создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки; - реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» |
| Целевые индикаторы и показатели программы: | Целевыми индикаторами и показателями программы являются: - площадь улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние; -количество установленных новых игровых и спортивных комплексов; -количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние; - приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами; - объем приведенных в нормативное состояние объектов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации программы: | Сроки реализации программы 2017-2025 г.г.: 1 этап – 2017 год 2 этап – 2018 год 3 этап – 2019 год 4 этап – 2020 год 5 этап – 2021 год 6 этап – 2022 год 7 этап – 2023 год 8 этап – 2024 год 9 этап – 2025 год |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования – 714 238,98702 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 76 573,46061 тыс. руб. 2018 год - 68 688,49616 тыс. руб. 2019 год - 77 862,71270 тыс. руб. 2020 год - 74 380,13723 тыс. руб. 2021 год – 98 709,93128 тыс. руб. 2022 год – 99 087,33557 тыс. руб. 2023 год – 114 902,85707 тыс. руб. 2024 год – 59 957,62820 тыс. руб. 2025 год – 44 076,42820 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта. Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Кроме этого реализация мероприятий программы: 1. Позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. 2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей. 3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города. 4. Улучшит экологическую среду города. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

- Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

- Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2025 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы ее реализации.

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;

- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;

- проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства;

- обеспечение экологической безопасности населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы.

Сроки реализации программы 2017 - 2024 года:

1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год; 5 этап –2021 год; 6 этап – 2022 год; 7 этап – 2023 год; 8 этап – 2024 год; 9 этап – 2025 год.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации программы |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | тыс. м2 | 28,176 | 18,274 | 15,612 | 4,0 | 4,0 |
| 2. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, в том числе: | тыс. м2 | 2,8658 | 0,718 | 1,3483 | 2,4 | 2,4 |
| 2.1 | устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок | тыс. м2 | 2,8658 | 0,718 | 1,3483 | 2,4 | 2,4 |
| 2.2 | вырубка кустарника и чистка от мелколесья | тыс. м2 | - | - | 14 | - | - |
| 3. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ручным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 |
| 3.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 |
| 3.3 | механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега | тыс. м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 4. | обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | шт. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 5. | проведение аварийного ямочного ремонта | м2 | 400 | 400 | 529 | 400 | 400 |
| 6. | уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 910 | 910 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 |
| 7. | содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 |
| 8. | содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) | км | 49,062 | 49,062 | 49,062 | 49,062 | 49,062 |
| 9. | количество обслуживаемых светильников | шт. | 1152 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| 10. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 2,10901 | 1,2487 | 0,469 | 2 | 2 |
| 11. | выкос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |
| 12. | установка малых архитектурных форм и бетонных скульптур | шт. | 15 | 21 | 18 | - | - |
| 13. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 14. | Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8,1 | 2,7 | 4,05 | 8,1 | 0 |
| 15. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 14,28 | 14,28 | 0 | 14,28 | 0 |

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципальных образований:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;

- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.

За период действия программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние 147,507 тыс. м2 улично-дорожной сети, в том числе по годам:

2017 год – 32,901 тыс. м2

2018 год – 20,470 тыс. м2

2019 год – 13,465 тыс. м2

2020 год – 10,609 тыс. м2

2021 год – 28,176 тыс. м2

2022 год – 18,274 тыс. м2

2023 год – 15,612 тыс. м2

2024 год – 4,0 тыс. м2

2025 год – 4,0 тыс. м2

Кроме того, в социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий программы определяется:

1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;

2. Ремонтом хозяйственных площадок;

3. Заменой светильного наружного освещения.

Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.

В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет:

1. Устройства новых скверов;

2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников. Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемости среди жителей города.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджет-ные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из федерального бюджета | из областного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 76 573,46061 | 120,60000 | 8 262,39600 | 862,39600 | 7 400,00000 | 68 190,46461 | 0,00000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС» |
|  |  | 2018 год | 68 688,49616 | 120,60000 | 6 766,72661 | 3 350,31580 | 3 416,41081 | 61 636,67730 | 164,49225 |  |
|  |  | 2019 год | 77 862,71270 | 123,30000 | 9 647,54479 | 9 574,59389 | 72,95090 | 67 899,22791 | 192,64000 |  |
|  |  | 2020 год | 74 380,13723 | 123,30000 | 7 423,69547 | 7 356,24838 | 67,44709 | 66 833,14176 | 0,00000 |  |
|  |  | 2021 год | 98 709,93128 | 0,00000 | 26 624,60000 | 10 355,41400 | 16 269,18600 | 71 778,42279 | 306,90849 |  |
|  |  | 2022 год | 99 087,33557 | 0,00000 | 21 016,80000 | 4 017,60761 | 16 999,19239 | 77 935,14913 | 135,38644 |  |
|  |  | 2023 год | 114 902,85707 | 0,00000 | 24 524,20000 | 4 151,60812 | 20 372,59188 | 90 136,07811 | 242,57896 |  |
|  |  | 2024 год | 59 957,62820 | 0,00000 | 16 594,00000 | 4 612,37019 | 11 981,62981 | 43 363,62820 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 год | 44 076,42820 | 0,00000 | 11 887,50000 | 0,00000 | 11 887,50000 | 32 188,92820 | 0,00000 |  |
|  | Всего: | 2017-2025г.г. | 714 238,98702 | 487,80000 | 132 747,46287 | 44 280,55399 | 88 466,90888 | 579 961,71801 | 1 042,00614 |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 26 889,40543 | 0,00000 | 7 400,00000 | 0,00000 | 7 400,00000 | 19 489,40543 | 0,00000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2018 год | 9 567,08558 | 0,00000 | 3 000,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 6 567,08558 | 0,00000 |  |
|  |  | 2019 год | 10 857,67400 | 0,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 4 857,67400 | 0,00000 |  |
|  |  | 2020 год | 9 664,91470 | 0,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 3 664,91470 | 0,00000 |  |
|  |  | 2021 год | 27 616,86634 | 0,00000 | 21 081,10000 | 6 000,00000 | 15 081,10000 | 6 535,76634 | 0,00000 |  |
|  |  | 2022 год | 24 291,07836 | 0,00000 | 16 636,00000 | 0,00000 | 16 636,00000 | 7 655,07836 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 год | 24 545,07549 | 0,00000 | 15 006,00000 | 0,00000 | 15 006,00000 | 9 539,07549 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 год | 14 267,24200 | 0,00000 | 11 887,50000 | 0,00000 | 11 887,50000 | 2 379,74200 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 год | 14 267,24200 | 0,00000 | 11 887,50000 | 0,00000 | 11 887,50000 | 2 379,74200 | 0,00000 |  |
|  | Итого: | 2017-2025г.г. | 161 966,58390 | 0,00000 | 98 898,10000 | 18 000,00000 | 80 898,10000 | 63 068,48390 | 0,00000 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 5 683,55097 | 120,60000 | 862,39600 | 862,39600 | 0,00000 | 4 700,55497 | 0,00000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ», МКУ «ККиС». |
|  |  | 2018 год | 8 437,09743 | 120,60000 | 797,64154 | 707,83009 | 89,81145 | 7 518,85589 | 0,00000 |  |
|  |  | 2019 год | 5 627,18861 | 123,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 503,88861 | 0,00000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2020 год | 7 922,06559 | 123,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 798,76559 | 0,00000 |  |
|  |  | 2021 год | 9 208,42200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 208,42200 | 0,00000 |  |
|  |  | 2022 год | 12 895,43330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 895,43330 | 0,00000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ», МБОУ СОШ № 2 |
|  |  | 2023 год | 12 043,34346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 043,34346 | 0,00000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ», МБОУ СОШ № 1 |
|  |  | 2024 год | 1 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 250,00000 | 0,00000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Итого: | 2017-2025г.г. | 63 067,10136 | 487,80000 | 1 660,03754 | 1 570,22609 | 89,81145 | 60 919,26382 | 0,00000 |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 26 320,12689 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 320,12689 | 0,00000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2018 год | 29 552,07792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 552,07792 | 0,00000 |  |
|  |  | 2019 год | 35 183,37840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 990,73840 | 192,64000 |  |
|  |  | 2020 год | 31 030,55248 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000000 | 31 030,55248 | 0,00000 |  |
|  |  | 2021 год | 33 915,86309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 915,86309 | 0,00000 |  |
|  |  | 2022 год | 37 167,49662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 167,49662 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 год | 50 372,75020 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 45 372,75020 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 год | 28 403,43820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 403,43820 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 год | 25 687,75920 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 687,75920 | 0,00000 |  |
|  | Итого: | 2017-2025г.г. | 297 633,44300 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 292 440,80300 | 192,64000 |  |
| 1.4. | Подпрограмма «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 13 967,83368 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 967,83368 | 0,00000 | МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2018 год | 12 373,54559 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 373,54559 | 0,00000 |  |
|  |  | 2019 год | 13 237,22754 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 237,22754 | 0,00000 |  |
|  |  | 2020 год | 17 989,24978 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 989,24978 | 0,00000 |  |
|  |  | 2021 год | 15 781,97800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 781,97800 | 0,00000 |  |
|  |  | 2022 год | 15 686,01687 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 686,01687 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 год | 16 454,79619 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 454,79619 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 год | 10 883,70900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 883,70900 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 год | 3 942,38800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 942,38800 |  |  |
|  | Итого: | 2017-2025г.г. | 120 316,74465 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 316,74465 | 0,00000 |  |
| 1.5. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ ГКМХ, МКУ «Дорожник», МКУ «ККиС Управляющие организации, ТСЖ, Управление образования, Граждане, проживающие на территории ЗАТО г.Радужный |
|  |  | 2018 год | 4 949,12503 | 0,00000 | 2 969,08507 | 2 642,48571 | 326,59936 | 1 815,54771 | 164,49225 |  |
|  |  | 2019 год | 9 300,90494 | 0,00000 | 3 647,54479 | 3 574,59389 | 72,95090 | 5 653,36015 | 0,00000 |  |
|  |  | 2020 год | 2 115,24459 | 0,00000 | 1 423,69547 | 1 356,24838 | 67,44709 | 691,54912 | 0,00000 |  |
|  |  | 2021 год | 9 665,36292 | 0,00000 | 5 543,50000 | 4 355,41400 | 1 188,08600 | 3 814,95443 | 306,90849 |  |
|  |  | 2022 год | 6 712,52580 | 0,00000 | 4 380,80000 | 4 017,60761 | 363,19239 | 2 196,33936 | 135,38644 |  |
|  |  | 2023 год | 9 918,35812 | 0,00000 | 4 518,20000 | 4 4151,60812 | 366,59188 | 5 157,57916 | 242,57896 |  |
|  |  | 2024 год | 4 954,20000 | 0,00000 | 4 706,50000 | 4 612,37019 | 94,12981 | 247,70000 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Итого: | 2017-2025г.г. | 47 615,72140 | 0,00000 | 27 189,32533 | 24 710,32790 | 2 478,99743 | 19 577,02993 | 849,36614 |  |
| 1.6. | Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». | 2017 год | 3 712,54364 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 712,54364 | 0,00000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2018 год | 3 809,56461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 809,56461 | 0,00000 |  |
|  |  | 2019 год | 3 656,33921 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 656,33921 | 0,00000 |  |
|  |  | 2020 год | 5 658,11009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 658,11009 | 0,00000 |  |
|  |  | 2021 год | 2 521,43893 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 521,43893 | 0,00000 |  |
|  |  | 2022 год | 2 334,78462 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 334,78462 | 0,00000 |  |
|  |  | 2023 год | 1 568,53361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 568,53361 | 0,00000 |  |
|  |  | 2024 год | 199,03900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199,03900 | 0,00000 |  |
|  |  | 2025 год | 179,03900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 179,03900 | 0,00000 |  |
|  | Итого: | 2017-2025 г.г. | 23 639,39271 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 639,39271 | 0,00000 |  |

4.  Мероприятия муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | МКУ «Дорожник» |
| Соисполнители подпрограммы: | МКУ «ГКМХ» |
| Цели подпрограммы: | Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение уровня благоустройства города. |
| Задачи подпрограммы: | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети; - снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; - повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети; - реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | Целевым индикатором и показателями подпрограммы являются: - приведение в нормативное состояние 147,507 тыс.м2 улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе по годам: 2017 год – 32,901 тыс. м2 2018 год – 20,470 тыс. м2 2019 год – 13,465 тыс. м2 2020 год – 10,609 тыс. м2 2021 год – 28,176 тыс. м2 2022 год – 18,274 тыс. м2 2023 год – 15,612 тыс. м2 2024 год – 4,0 тыс. м2 2025 год – 4,0 тыс. м2 |
| Срок и этапы реализации подпрограммы: | 2017-2025 г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы - 161 966,58390 тыс. руб. в том числе: 2017 год - 26 889,40543 тыс. руб. 2018 год - 9 567,08558 тыс. руб. 2019 год - 10 857,67400 тыс. руб. 2020 год - 9 664,91470 тыс. руб. 2021 год – 27 616,86634 тыс. руб. 2022 год – 24 291,07836 тыс. руб. 2023 год – 24 545,07549 тыс. руб. 2024 год – 14 267,24200 тыс. руб. 2025 год – 14 267,24200 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения; - положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области. |

- 1. Характеристика проблемы и обоснование

- необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по созданию комфортной среды для проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2025 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет:

-  в 2017 году и в 2018 году 32,453 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:

а) категории IV:  всего – 18,459 км, из них: - с бортовым камнем – 3,964 км; - с обочиной – 14,495 км;

б) категории V: всего – 13,994 км, из них: - с бортовым камнем – 4,649 км; с обочиной – 9,345 км »;

в) обочины общей площадью – 71 520 м2;

-  в 2019 - 2020 году 30,43 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:

а) категории II: всего – 0,491 км;

б) категории III: всего – 6,601 км;

в) категории IV:  всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;

г) категории V: всего –14,174 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной –8,132 км »;

д) обочины общей площадью – 71 520 м2.

-  в 2021 - 2025 году 29,993 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:

а) категории II: всего – 0,491 км;

б) категории III: всего – 6,601 км;

в) категории IV:  всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;

г) категории V: всего – 13,737 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной – 7,695 км»;

д) обочины общей площадью – 71 520 м2.

Технические средства организации дорожного движения на территории города:

а) светофорное регулирование – 3 светофора (3 участка);

б) знаки дорожной остановки установлены в соответствии с ГОСТ P 52290-2004, P 52289-2004 и «Дислокацией дорожных знаков на автодорогах г.Радужный»;

в) дорожная разметка применяется в соответствии с ГОСТ З 51256-2018:

- горизонтальная на пешеходных переходах и искусственных неровностях;

- вертикальная на световых опорах и сигнальных столбиках;

г) количество пешеходных переходов – 45 шт.;

д) для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, вблизи детских учреждений применяются искусственные неровности в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению искусственных неровностей на улицах и дорогах» в количестве 17 шт. в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006;

е) на всем протяжении автодорог города установлено ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч.

В настоящее время улично-дорожная сеть ЗАТО г. Радужный Владимирской области находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. Нарушен поперечный и продольный профиль, бортовой камень автомобильных дорог на  25-30%  "утоплен" в грунт и на 11% разрушен, радиусы кривых и асфальтовое покрытие не соответствует техническим нормам, что повышает создание аварийных ситуаций на дорогах города. Участки автомобильных дорог общей протяженностью 10,680 км по состоянию покрытия на всем протяжении требуют ремонта.

Проводимые текущие ремонты не обеспечивают полного повышения безопасности дорожного движения.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

- Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

- Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети.

2. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям.

Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города.

Исходя из анализа существующего состояния улично-дорожной сети города, целью подпрограммы предусматриваются основные направления ее реализации в части приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети:

- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование средств областного бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и технических регламентов;

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации подпрограммы |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | тыс. м2 | 28,176 | 18,274 | 15,612 | 4,0 | 4,0 |

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;

- повышение надежности инженерного обеспечения.

За период действия подпрограммы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние 147,507 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:

2017 год – 32,901 тыс.м2

2018 год – 20,470 тыс.м2

2019 год –13,465 тыс.м2

2020 год –10,609 тыс.м2

2021 год – 28,176 тыс.м2

2022 год – 18,274 тыс.м2

2023 год – 15,612 тыс.м2

2024 год – 4,0 тыс.м2

2025 год – 4,0 тыс.м2

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2025 г.г. составляет

161 966,58390 тыс.руб. за счет собственных доходов

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

Разработана дорожная карта основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Приложение № 2

к подпрограмме

«Строительство, ремонт и реконструкция

автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

национального проекта «Безопасные качественные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Наименование регионального проекта | Безопасные качественные дороги Владимирской области |
| Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 – 31.12.2024 |
| Ответственный за выполнение основного мероприятия | Заместитель начальника, главный инженер – Куриленко Александр Владимирович |
| Состав рабочей группы по выполнению основного мероприятия | Ведущий экономист – Дыбова Надежда Викторовна Экономист – Козлова Юлия Николаевна |
| Связь с государственными программами Владимирской области | Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы. Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах. |

2. Цели и целевые показатели основного мероприятия.

| Цель основного мероприятия |  | Увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог, включенных в состав Владимирской городской агломерации до 88,01 %; Снижение к 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование наилучших технологий и материалов и контрактов на принципах контрактов жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  | основной | 59,39 | 31.12.2017 | 59,39 | 68,76 | 72,61 | 76,46 | 80,31 | 84,16 | 88,01 |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения, % |  | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % |  | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ |  | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год |  | аналитический | - | 31.12.2017 | 0 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 0,491 | 0,61 | 0,8 |

3. Финансовое обеспечение реализации  основного мероприятия

| Источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджетные источники, тыс.руб. | Федеральный бюджет | 6 000,00 | 6 000,00* | 6 000,00* | 6 000,00* | 6 000,00* | 6 000,00* | 36 000,00 |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2 686,589 | 2 250,44160* | 2 330,71214* | 2 662,675* | 1 520,93732* | 1 500,00* | 12 951,35506 |
| Внебюджетные источники, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 8 686,589 | 8 250,44160 | 8 330,71214 | 8 662,675 | 7 520,93732 | 7 500,00 | 48 951,35506 |

*При условии софинансирования из областного бюджета на 2020-2024г.г.

4. Участники  основного мероприятия

| № п/п | Роль в мероприятие | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон, e-mail | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный за основное мероприятие | Куриленко А.В. | Заместитель начальника, главный инженер | 8 (49254) 3-63-10 mkudorozhnik@mail.ru | Толкачев В.Г. |
| 2 | Участник основного мероприятия | Дыбова Н.В. | Ведущий экономист | 8 (49254) 3-09-23 mkudorozhnik@mail.ru | Толкачев В.Г. |
| 3 | Участник основного мероприятия | Козлова Ю.Н. | Экономист | 8 (49254) 3-63-11 mkudorozhnik@mail.ru | Толкачев В.Г. |

5. Дополнительные и обосновывающие материалы (+Картографические материалы)

Программа дорожной деятельности ЗАТО г. Радужный Владимирской области реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204, в том числе предусматривает:

- фиксацию дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- формирование пообъектных планов работ по годам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей по годам;

- проведение работ по инструментальной диагностике.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Выполнение мероприятий, способствующих ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, планируется осуществлять в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

К таким мероприятиям относятся:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями;

строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах;

обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;

применение удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с несоответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух и трёх полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

6. План по реализации основного мероприятия

(Указываются все мероприятия из регионального проекта, в которых предусмотрено участие ОМСУ)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Определение участков дорожной сети местного значения ЗАТО г. Радужный, которые должны быть приведены в нормативное состояние | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Куриленко А.В. | Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций |
| 2. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 3. | С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г. Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта | 01.01.2019 | 17.03.2019 | Куриленко А.В. | Заключены соглашения |
| 4. | Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год | 17.03.2019 | 31.05.2019 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов |
| 5. | Администрацией Владимирской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Владимирской области | 31.05.2019 | 01.07.2019 | Куриленко А.В. | Утвержденная скорректированная программа |
| 6. | Во Владимирской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2019 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Куриленко А.В. | Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |
| 7. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 8. | С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г. Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Куриленко А.В. | Заключенные соглашения |
| 9. | Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год | 17.02.2020 | 01.04.2020 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов |
| 10. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Куриленко А.В. . | Отчет о достижении показателей в результате реализации мероприятий |
| 11. | С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г. Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Куриленко А.В. | Заключенные соглашения |
| 12. | Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год | 17.02.2021 | 01.04.2021 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов |
| 13. | Владимирской областью обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 14. | Владимирской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2022 | 15.12.2022 | Куриленко А.В. | Согласованный и утвержденный региональный проект |
| 15. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 16. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 17. | Расширение практики применения контрактов жизненного цикла | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении необходимого числа контрактов на принципах КХЖ в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта |
| 18. | Расширение практики применения наилучших технологий, материалов и технологических решений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении необходимого числа контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта |

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Строительство, ремонт и обслуживание объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Соисполнители подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ«ГКМХ»), МКУ «Комитет по культуре и спорту» (далее – МКУ «ККиС» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 (далее по тексту МБОУ СОШ № 2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 (далее по тексту МБОУ СОШ № 1) |
| Цель подпрограммы: | Повышение уровня благоустройства города |
| Задачи подпрограммы: | - проведение комплекса мер по ремонту, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства; - проведение комплекса мер по строительству и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, расширению автостоянок; - проведение комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка). |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства: - устройство, ремонт и расширение 42,34506 тыс. м2 пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок в т.ч. по годам: 2017 год - 21,46726 тыс. м2 2018 год - 3,1425 тыс. м2 2019 год - 3,8105 тыс. м2 2020 год - 4,1927 тыс. м2 2021 год - 2,8658 тыс. м2 2022 год - 0,718 тыс. м2 2023 год - 1,3483 тыс. м2 2024 год – 2,4 тыс. м2 2025 год – 2,4 тыс. м2 - вырубка кустарников и мелколесья: 2018 год – 14,0 тыс.м2; 2023 год – 14,0 тыс.м2 - установка архитектурных форм и скульптур: 2017 год- 44 шт.; 2018 год – 12 шт.; 2019 год – 20 шт.; 2020 год – 5 шт.; 2021 год – 15 шт.; 2022 год – 21 шт.; 2023 год – 18 шт. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы: | 2017-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы –63 067,10136 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 5 683,55097 тыс. руб. 2018 год - 8 437,09743 тыс. руб. 2019 год - 5 627,18861 тыс. руб. 2020 год – 7 922,06559 тыс. руб. 2021 год – 9 208,42200 тыс. руб. 2022 год – 12 895,43330 тыс. руб. 2023 год – 12 043,34346 тыс. руб. 2024 год - 1 250,00000 тыс. руб. 2025 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | 1.Снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. 2. Укрепление здоровья, воспитание смелости, ловкости у детей. 3. Обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей. 4. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города. 5. Совершенствование эстетического состояния территории. 6. Улучшение использования природной среды для отдыха горожан. |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её

подпрограммными методами

Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния объектов благоустройства города. Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

Детские, спортивные площадки должны способствовать развитию детей как физическому, так и умственному, давать свободу фантазии.

Система зеленых насаждений включает: насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых территорий и учреждений соцкультбыта), спец.назначения (санитарно-защитные насаждения предприятий, улиц и дорог).

По нормам проектирования жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей территории застройки. Анализ современного состояния показал, что удельный вес озеленения составляет около 15%, что намного ниже нормы.

В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. Учитывая, что в молодом городе много детей, на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.

С увеличением количества автотранспорта у жителей города, образовалась нехватка территории для автотранспорта. Требуется расширение автостоянок города.

Пешеходные дорожки, тротуары требуют ремонта и необходимо устройство новых.

- 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Основные цели подпрограммы: повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

Основные задачи: проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения; улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

Основные направления реализации подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области, целей подпрограммы предусматриваются основные направления её реализации:

- комплекс мер по ремонту и реконструкции существующих объектов благоустройства;

- комплекс мер по строительству новых объектов благоустройства;

- комплекс мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка).

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

| № п/п |  | Показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, в том числе: |  | тыс. м2 | 2,8658 | 0,718 | 1,3483 | 2,4 | 2,4 |
| 1.1 | устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок |  | тыс. м2 | 2,8658 | 0,718 | 1,3483 | 2,4 | 2,4 |
| 1.2 | вырубка кустарника и чистка от мелколесья |  | тыс. м2 | - | - | 14 | - | - |
| 2. |  | Установка малых архитектурных игровых форм и бетонных скульптур | шт. | 15 | 13 | 18 | - | - |

Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2025 год.

Эффективность от реализации настоящей подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий подпрограммы определяется:

1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;

2. Ремонтом хозяйственных площадок;

3. Строительством, ремонтом и реконструкцией пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок.

Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, количество машин припаркованных в ненадлежащем месте. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.

В экологическом аспекте эффективность подпрограммы достигается за счет:

1. Устройства новых скверов;

2. Посадки кустарников и деревьев, разбивки цветников;

3. Развитие системы благоустройства в целях улучшения использования природной среды для отдыха горожан.

Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической обстановки, создание среды комфортной для проживания, снижение заболеваемости у жителей города.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2025 г.г. составляет

63 067,10136 тыс.руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | МКУ «Дорожник» |
| Соисполнители подпрограммы: | МКУ «ГКМХ»; МКУ «ККиС»; МУП «РЭС» |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города |
| Задачи подпрограммы: | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: 1. ручным способом (летний/зимний период) 2017 - 2025 год - 16,427 тыс. м2 2. механизированным способом (летний/зимний период) 2017 - 2025 год – 246,726 тыс. м2 3. механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега 2017 – 2025 год – 2,46 тыс. м2 - обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм 2017 – 2019 год – 605 шт. 2020 – 2025 год – 856 шт. - проведение аварийного ямочного ремонта 2017 – 2022 год – 400 м2 2023 год – 529 м2 - уход за клумбами и цветниками в летний период 2017 – 2019 год – 840 м2 2020 – 2022 год – 910 м2 2023 – 2025 год – 1012,4 м2 - содержание и обслуживание городских автомобильных дорог 2017 – 2025 год – 198,3 тыс. м2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2017-2025 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы – 297 633,44300 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 26 320,12689 тыс. руб. 2018 год - 29 552,07792 тыс. руб. 2019 год - 35 183,37840 тыс. руб. 2020 год - 31 030,55248 тыс. руб. 2021 год – 33 915,86309 тыс. руб. 2022 год – 37 167,49662 тыс. руб. 2023 год – 50 372,75020 тыс. руб. 2024 год – 28 403,43820 тыс. руб. 2025 год – 25 687,75920 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области. |

- 1. Характеристика проблемы и обоснование

- необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами, и направлена на повышение эффективности работ по содержанию дорог и объектов благоустройства города для создания комфортной среды проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2017 по 2025 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к содержанию улично-дорожной сети, объектов благоустройства, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечив их согласованное развитие и функционирование, и как следствие, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

- 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации.

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;

- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания городских дорог и объектов благоустройства города.

Подпрограмма предусматривает основные направления ее реализации:

- работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог в соответствии с техническими  требованиями и перечнем (Таблица №1);

- работы, выполняемые по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города в  соответствии с техническими  требованиями и перечнем (Таблица №2);

- работы, выполняемые по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом в соответствии с техническими требованиями и перечнем (Таблица №3);

- прочие работы, необходимые для надлежащего содержания и обслуживания городских дорог и объектов благоустройства города.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с техническими требованиями и необходимыми перечнями выполняемых работ по содержанию и обслуживанию городских дорог и объектов благоустройства города в соответствии с таблицами №№ 1, 2, 3.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2025 год.

Таблица № 1

Технические требования и перечень работ,

выполняемых по содержанию и обслуживанию

городских автомобильных дорог

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполняемым работам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Круглогодичные работы |  | Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 2017 Дорожная разметка должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 51256-2018 |
| 1.1. | Осмотр автодорог города | Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых автодорог. Особое внимание обращать на появление опасных мест на дорогах. |  |
| 1.2. | Содержание дорожных знаков | Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 10 шт в год. Производить мелкий ремонт дорожных знаков города по мере необходимости, покраску стоек дорожных знаков производить 1 раз в год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние стоек и дорожных знаков в течении всего периода обслуживания. |  |
| 1.3. | Содержание сигнальных столбиков | Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, замену светоотражающей пленки сигнальных столбиков по мере необходимости, покраску производить 1 раз в год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние сигнальных столбиков в течение всего периода обслуживания. |  |
| 1.4. | Содержание дождеприёмников, очистка дождеприемных колодцев. | Производить устранение выявленных недостатков в установке решёток, смену решеток до 5 шт. в год, мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния дождеприемников в течение всего периода обслуживания, очистку дождеприемных колодцев 2 раза в год весной и осенью, остальное время по необходимости |  |
| 1.5. | Окраска и побелка бортового камня | Окраску производить 2 раза в год по всей территории дорог: 1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню военно-морского флота. |  |
| 1.6. | Санитарная очистка обочин и придорожной полосы от мусора | Плановую очистку производить 6 раз в год по обочинам и придорожной полосе. Обеспечить нормативное состояние обочин в течение всего периода обслуживания. |  |
| 1.7. | Устранение аварийной ямочности | Производить устранение по мере необходимости на всех автодорогах города |  |
| 1.8. | Вырубка сорной поросли в местах, мешающих необходимому обзору. Уборка и вывоз | Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необходимости |  |
| 1.9. | Непредвиденные работы, не требующие капитальных затрат (устранение съездов, выездов в не установленных местах, установка временных дорожных знаков в опасных местах, уборка с дорожного полотна сбитых животных в течении 30 минут с момента установки данного факта) | Работы производить по мере необходимости |  |
| 1.10. | Содержание искусственных неровностей | Производить ремонт и замену вышедших из строя элементов искусственных неровностей. | Искусственные неровности должны соответствовать ГОСТ Р 52605-2006 |
| 1.11. | Обслуживание светофоров | Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофора для поддержания его постоянной работоспособности. |  |
| 1.12 | Внесение изменений в проект организации дорожного движения | По мере необходимости. |  |
| 2. | Работы зимнего содержания |  |  |
| 2.1. | Механизированная очистка дорог от снега | Ежедневная интенсивность уборки производится в зависимости от погодных условий. Очистку дорожного покрытия от снега производить ежедневно, в течение всего периода зимнего содержания дорог (180 дней), по всей ширине дорог, а на дорогах с обочинами производить очистку и обочин. | Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 2017 |
| 2.2. | Устранение зимней скользкости на автодорогах, в том числе приобретение песка и соли, их хранение и приготовление пескосоляной смеси | Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоляной смесью производится в зависимости от погодных условий. Посыпку автодорог производить ежедневно в течение всего периода зимнего содержания дорог (180 дней) по всей ширине дорожного покрытия. |  |
| 2.3. | Механизированная погрузка и вывоз снега с автодорог в установленные места | Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, имеющих бортовой камень и частично без бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. Среднее расстояние вывоза – 3,0 км. |  |
| 2.4. | Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах | Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах производить 1 раз за сезон перед активным таянием снега. |  |
| 2.5. | Очистка решёток дождеприёмников от льда и снега | Плановую очистку производить на автодорогах с дождеприёмниками 2 раза за сезон (зимой и весной перед активным таянием снега). Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение всего периода обслуживания. |  |
| 2.6. | Устранение снежных накатов и наледи | Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере необходимости. |  |
| 3. | Работы летнего содержания |  |  |
| 3.1. | Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (подметание с увлажнением) | Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного покрытия всех дорог. В обязательном порядке производить уборку дорог накануне праздничных дней. | Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 2017 |
| 3.2 | Уборка смета | Уборку смета производить вдоль бортового камня 12 раз за сезон. В обязательном порядке уборку смета вдоль бортового камня накануне праздничных дней. |  |
| 3.3. | Мойка (влажное обеспыливание) автодорог | Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади дорожного полотна не менее 30 раз за сезон. |  |
| 3.4. | Устранение летней скользкости | Производить по необходимости с покрытия всех дорог. |  |
| 3.5. | Обеспечение свободного протока талых и дождевых вод по водоотводным системам вдоль автодорог (канавам вдоль дорог кюветам, трубам и т.п.), устранение застойных зон воды | Производить 2 раза за сезон ( в апреле и сентябре) по всем водоотводным системам вдоль автодорог. Обеспечить свободный проток талых и дождевых вод по водоотводным системам в течение всего периода обслуживания. |  |
| 3.6. | Вырубка сорной поросли на обочинах и на водоотводных системах вдоль дорог. Уборка и вывоз | Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необходимости. |  |
| 3.7. | Окашивание обочин и водоотводных систем вдоль дорог. Уборка и вывоз травы | Производить 2 раз за сезон на автодорогах с обочинами. |  |
| 3.8. | Планировка обочин с добавлением песка, щебня (материал исполнителя) | Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обочинами, далее по мере необходимости |  |
| 3.9. | Устранение трещин в покрытии (заделка мастикой) из материала исполнителя | Производить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонному покрытию всех автодорог (2000м/п). |  |
| 3.10. | Проведение аварийного ямочного ремонта до 400 м2 за сезон | Производить по мере необходимости. |  |
| 3.11. | Горизонтальная разметка дорог | Производить нанесение осевой и краевых линий на дорожном полотне всех дорог один раз в год. Производить окраску всех пешеходных переходов на дорогах 2 раза в год: 1-й раз к 1 мая; 2-й раз к 30 августа. |  |
| 3.12. | Уход за откосами обочин и водоотводных систем вдоль дорог (устранение промоин, гарантированный отвод воды с обочин) | Производить по необходимости на автодорогах с обочинами. |  |

Таблица № 2

Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок

и подъездных дорог города

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполнению работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подметание и сгребание снега снегоочистителями пешеходных дорожек, площадок, тротуаров | Убирается вся территория с твёрдым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания 130 раз. Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега. | Состояние объектов благоустройства должно соответствовать Правилам благоустройства и содержания территорий муниципального образования ЗАТО г.Радужный и Санитарным правилам содержания территорий населенных мест. |
| 2. | Зачистка ручным способом заездов и заходов | Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки. Зачистка производится вручную после каждой очистки механизированным способом. |  |
| 3. | Механизированная погрузка и вывоз снега в установленные места с пешеходных дорожек, площадок, тротуаров. | Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 м3/1000м2, далее по мере необходимости. Среднее расстояние вывоза – 3 км. |  |
| 4. | Устранение зимней скользкости (в том числе приобретение песка и соли, их хранение и приготовление пескосоляной смеси) | Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания ориентировочно 130 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния дорожного полотна. |  |
| 5. | Подметание в летний период пешеходных дорожек, площадок, тротуаров с увлажнением | Подметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон). |  |
| 6. | Подборка смета | Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период. |  |
| 7. | Очистка, ремонт дождеприемников и водоотводных труб | Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой территории и дорогах. Плановая уборка - 2 раза в год. Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение всего периода обслуживания. |  |
| 8. | Непредвиденные работы, не требующие капитальных затрат (устранение съездов, засыпка ям, уборка останков и другие виды работ) | Работы производить по мере необходимости. |  |
| 9. | Обрезка кустарника вдоль пешеходных дорожек, который мешает передвижению пешеходов и велосипедистов | Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год. |  |
| 10. | Нанесение дорожной разметки на стоянках у зданий и сооружений, общих стоянок. | Разметка наносится 1 раз в сезон (до 15 июня). |  |
| 11. | Санитарная очистка территории прилегающей к пешеходным дорожкам, расположенным за территорией жилой зоны | Территория убирается на расстоянии 4 м по обе стороны пешеходной дорожки. Обеспечить санитарное состояние территории в течение всего периода обслуживания. |  |

Таблица №3

Технические требования и перечень работ,

выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным  способом

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполнению работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сгребание рыхлого снега | Убирается вся территория с твёрдым покрытием в период зимнего содержания по мере необходимости (ориентировочно 130 раз). Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега | Состояние объектов благоустройства должно соответствовать Правилам благоустройства и содержания территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный и Санитарным правилам содержания территорий населенных мест. |
| 3. | Перекидывание снега с покрытия на газон | Со всей убираемой территории по мере необходимости в зимний период. |  |
| 4. | Очистка покрытий от уплотнённого снега, в том числе устройство заходов (ступенек), водоотводы канавок. | Очистка покрытий производится на всей убираемой территории по мере необходимости (в среднем 10 раз в зимний период). |  |
| 5. | Ручная транспортировка от места складирования песка к месту посыпки | Транспортировка производится по мере необходимости |  |
| 6. | Устранение зимней скользкости | Скользкость устраняется 130 раз в зимний период содержания по всей убираемой территории. Частота посыпки зависит от состояния дорожного полотна. |  |
| 7. | Подметание в летний период площадок, пешеходных дорожек, тротуаров | Подметание производится ежедневно 2 раза в неделю на площади обслуживания в 9876,9м2. |  |
| 8. | Очистка и ремонт дождеприемников и очистка водоотводных труб | Работы проводятся на всех дождеприемниках и водоотводных трубах, находящиеся на убираемой территории 2 раза в год весной и осенью в остальное время по необходимости |  |
| 9. | Очистка урн от мусора | Ежедневно производить очистку от мусора всех урн, находящихся на убираемой территории 4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течении года |  |
| 10. | Уборка листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли | Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли производить на убираемой территории: - площадью 33,8 тыс. м2 - 2 раза в год (весной и осенью); - площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной. Убираемая территория отражена в схеме уборки. |  |
| 11. | Уборка случайного мусора на газонах, прилегающих к тротуарам, пешеходным дорожкам и площадкам города | Уборку случайного мусора производить на убираемой площади прилегающих газонах площадью 343,2 тыс. м2. в соответствии с план-схемой придомовых территорий и территорий общего пользования, в т.ч. на площади: 33,8 тыс. м2.- 5 раз в неделю, 90,1 тыс. м2. - 2 раза неделю, 98,3 тыс. м2. - 1 раз в неделю, 47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели, 73,7 тыс. м.2. - 1 раз в месяц 47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели, 73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц. |  |
| 12. | Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровностей | Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровностей производится в период с апреля по август по мере необходимости на площади 2000 м2. |  |
| 13. | Очистка и окраска элементов благоустройства (досок объявления, ограждений, элементов детских, спортивных, хозяйственных площадок) | Работы производятся по всей территории жилой зоны 1 раз в год (с апреля по май), по мере необходимости. |  |
| 14. | Регулярный осмотр малых игровых, спортивных и хозяйственных форм и проведение ремонта | Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта осуществлять на всей территории жилой зоны в течение всего периода обслуживания |  |
| 15. | Формирование кроны кустарников на газонах 1 и 3 квартала | Формирование кроны кустарников на территории 1 и 3 квартала проводится: - у 1590 штук 1 раз в год; - у 1850 штук 2 раза в год. |  |
| 16. | Уход за клумбами и цветниками в летний период | 1. Подготовка клумб к посадке цветов с добавлением перегноя - 1 раз за сезон. 2 Посадка цветов (однолетников и многолетников) - 1 раз за сезон. Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере необходимости. 3.Прополка цветников и клумб (засоренность почвы средняя) - 8 раз за сезон. 4. Полив цветников и клумб в количестве необходимом для благоприятного роста растений. 5.Уборка цветников и клумб в осенний период. |  |
| 17. | Замена песка в песочницах | На объектах благоустройства (кроме, находящихся на придомовой территории) 1 раз за сезон. |  |

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации подпрограммы |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ручным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 |
| 1.2 | механизирован-ным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 |
| 1.3 | механизирован-ная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега | тыс. м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 2. | обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | шт. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| 3. | проведение аварийного ямочного ремонта | м2 | 400 | 400 | 529 | 400 | 400 |
| 4. | уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 910 | 910 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 |
| 5. | содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 |

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;

- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

- 3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2025 г.г. составляет     297 633,44300 тыс.руб. за счет других собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограмм

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту МКУ «ГКМХ») |
| Соисполнители подпрограммы: |  |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения. |
| Задачи подпрограммы: | 1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения; 2) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог; 3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | целевыми индикаторами подпрограммы является: - содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность): 2017- 2020 год – 44,2 км; 2021 год – 48,6157 км; 2022 – 2024 год – 49,062 км; - количество обслуживаемых светильников: 2017 – 2020 год - 1120 шт.; 2021 год –1152 шт.; 2022 – 2025 год – 1333 шт. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы: | 2017-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы 120 316,74465 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 13 967,83368 тыс. руб. 2018 год - 12 373,54559 тыс. руб. 2019 год - 13 237,22754 тыс. руб. 2020 год - 17 989,24978 тыс. руб. 2021 год – 15 781,97800 тыс. руб. 2022 год – 15 686,01687 тыс. руб. 2023 год – 16 454,79619 тыс. руб. 2024 год – 10 883,70900 тыс.руб. 2025 год – 3 942,38800 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | - повышение качественного уровня жизни населения города; - улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан. |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её

подпрограммными методами

Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и площадей, в создании комфортных условий для проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость разработки и реализации программы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть сведены к минимуму. В связи с этим требуется привести сети наружного освещения в соответствие с СНиП "Естественное и искусственное освещение".

Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения работ по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий.

- 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы , сроки и этапы ее реализации

Основная цель подпрограммы:

Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энергией, повышение уровня комфортности проживания населения.

Задачи подпрограммы:

1) обслуживание, содержание, ремонт и модернизация существующих установок функционального освещения;

2)создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

3)снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное;

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации подпрограммы |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) | км | 49,062 | 49,062 | 49,062 | 49,062 | 49,062 |
| 2. | количество обслуживаемых светильников | шт. | 1152 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |

Сроки реализации мероприятий подпрограммы определены в период с 2017 года по 2025 год.

Эффективность от реализации настоящей подпрограммы позволит: создать комфортные условия для проживания населения; получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП «Естественное и искусственное освещение»; повысить уровень безопасности дорожного   движения в темное время суток; обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2025 г.г. составляет

120 316,74465 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.

Подпрограмма  «Формирование комфортной городской среды»Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее МКУ «ГКМХ») |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Дорожник», Управляющие организации, ТСЖ, Комитет по культуре и спорту, Управление образования |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Задачи подпрограммы | Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области; Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых территорий; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; Количество благоустроенных общественных территорий; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. Сведения об индикаторах и показателях программы определены в приложении № 1 подпрограммы |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам* | Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2025 годах составит – 47 615,72140 тыс. рублей. Из них по годам: 2018 год – 4 949,12503 тыс. руб. 2019 год – 9 300,90494 тыс. руб. 2020 год – 2 115,24459 тыс. руб. 2021 год – 9 665,36292 тыс. руб. 2022 год – 6 712,52580 тыс. руб. 2023 год – 9 918,35812 тыс. руб. 2024 год – 4 954,20000 тыс. руб. 2025 год – 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов: -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объектах; -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 43,2%; -увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объекта; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 42,8%. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами

Повышение качества среды проживания в  нашем  городе является необходимым условием обеспечения устойчивости и улучшения  общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей. Поэтому современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Общая численность населения в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области составляет 18,6 тыс. человек. Из них в многоквартирных домах проживают 18,5 тыс. человек. Многоквартирный жилой фонд муниципального образования составляет 74 дома. 74 дворовых территорий, образующихся данными многоквартирными домами, занимают площадь 323 тыс. кв. м.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. В настоящее время на территории города  благоустроено 19 дворов, что составляет 25,67% от общего количества дворовых территорий. Кроме дворовых территорий в городе имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). В ЗАТО                            г. Радужный расположены 7 общественных территорий. В настоящее время в благоустройстве нуждается 6 общественных территорий. Кроме того на территории города расположены  спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.д.

Благоустроенным является Городской парк культуры и отдыха, то есть благоустроена одна общественная территория с площадью 690 тыс. кв. м, что составляет 14,3 % от общего количества общественных мест ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Основной проблемой города является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Подпрограммой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (пользователями) земельных участков), а также с владельцами объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86 .

4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Проведение указанных мероприятий реализуется с учетом следующих этапов:

- выявление реальных потребностей групп населения;

- анализ текущего состояния территории ЗАТО г. Радужный  путем проведения инвентаризации и составления документов, описывающих объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования;

- проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

- обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- обеспечение обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Владимирской области;

- реализация проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, обеспечение информирования граждан.

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными постановлением администрации области от 30.08.2017 № 758.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест.

При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств, предусмотренных на  реализацию мероприятий  подпрограммы «Формирование комфортной городской среды», должны обеспечить финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках видов работ, установленных настоящей подпрограммой для минимального перечня работ по благоустройству.

Доля обязательного финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Возможно трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ, которое выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации, а также привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области , включенных в подпрограмму "Формирование комфортной городской среды», приведен в Приложении  № 4 к  подпрограмме.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках подпрограммы «Формирование комфортной  городской среды», с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Владимирской области.

Адресный перечень всех дворовых территорий (приложение № 6 к настоящей подпрограмме), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной  городской среды».     Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Адресный перечень всех общественных территорий (приложение № 7 к настоящей подпрограмме), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования ЗАТО г. Радужный  в подпрограмму. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей подпрограммы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом ЗАТО г. Радужный  при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей подпрограммы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации настоящей подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные в соответствии с настоящей подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения (межведомственной) общественной  комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении каждой дворовой и общественной территории, включенной в подпрограмму, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

Предельной датой заключения муниципальных контрактов (соглашений) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации  мероприятий подпрограммы устанавливается 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - объекты инвентаризации), осуществляются инвентаризационной комиссией. Состав инвентаризационной комиссии и порядок инвентаризации уровня благоустройства объектов инвентаризации утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должны проводиться с учетом следующих характеристик:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения благоустройства либо информация об отказе в подписании указанного соглашения;

- дата и время окончания инвентаризации, дата и время актуализации информации;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По результатам мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков должно быть заключено соглашение об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86  не позднее 2024 года.

В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение следующих задач:

- организация и проведение инвентаризации уровня благоустройства объектов инвентаризации;

- заключение по результатам инвентаризации с собственниками (пользователями) объектов инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил  обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86;

- осуществление контроля за исполнением собственниками (пользователями) объектов инвентаризации заключенных соглашений об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил  обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86;

- обеспечение актуализации данных об уровне благоустройства объектов инвентаризации.

Порядок заключения с собственниками (пользователями) объектов инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц определяется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются уполномоченными органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный  в соответствии с их функциями, определенными муниципальными правовыми актами, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Подпрограммой также предусмотрена работа с собственниками (пользователями) (юридические лица и индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в состояние, соответствующее требованиям  Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО                              г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86,   за счет средств указанных лиц. Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется в соответствии с заключенными соглашениями между органом местного самоуправления ЗАТО г. Радужный  и собственниками (пользователями), гарантирующими приведение в соответствие с  вышеуказанными Правилами благоустройства недвижимого имущества в срок до 2024 года.

Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлена в приложении № 8 к Программе.

Целевая направленность решения проблемы в части благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяется необходимостью решения этих задач подпрограммными методами.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков.

- Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Приоритеты политики в сфере благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда, на региональном уровне проектом «Формирование комфортной городской среды», подпрограммой «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2018-2024 годах».

Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Подпрограмма предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий  ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

Целевые индикаторы подпрограммы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и общественных территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и позволяют достичь следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 объектах;

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на   43,2%;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;

-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 42,8%.

Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

Реализация подпрограммы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.

Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Применительно к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в рамках работ по   минимальному перечню,  включенных  в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовых  территорий в границах земельного участка придомовой территории,  составляет не менее 5процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории.

Дополнительный перечень видов работ подпрограммой не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок обеспечения  финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, приведен в приложении № 4 к Подпрограмме.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы в разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств  в соответствии с кодами бюджетной классификации приведено в приложении № 5 к подпрограмме.

- Мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации подпрограммы |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 8,1 | 2,7 | 4,05 | 8,1 |
| 3. Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Проценты | 14,28 | 14,28 | 0 | 14,28 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Ресурсное обеспечение подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование под программы | Срок Исполнения, (года) | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |  |  |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты |  |  |  | Другие собственные доходы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из федерального бюджета |  | из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник», Управляющие организации, ТСЖ, Комитет по культуре и спорту, управление образования |  |  |
|  | Всего: | 2018-2024 | 47 615,72140 | 0,00000 | 27 189,32533 | 24 710,98020 |  | 2 478,34513 | 19 914,65132 | 606,78718 |  |  |  |
|  | В том числе по годам | 2018 год | 4 949,12503 | 0,00000 | 2 969,08507 | 2 642,48571 |  | 326,59936 | 1 815,54771 | 164,49225 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 9 300,90494 | 0,00000 | 3 647,54479 | 3 574,59389 |  | 72,95090 | 5 653,36015 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2 115,24459 | 0,00000 | 1 423,69547 | 1 356,24838 |  | 67,44709 | 691,54912 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 9 665,36292 | 0,00000 | 5 543,50000 | 4 355,41400 |  | 1 188,086 | 3 814,95443 | 306,90849 |  |  |  |
|  |  | 2022 год | 6 712,52580 | 0,00000 | 4 380,80000 | 4 017,60761 |  | 363,19239 | 2 196,33936 | 135,38644 |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 9 918,3518 | 0,00000 | 4 518,20000 | 4 151,60812 |  | 366,59188 | 5 157,57916 | 242,57896 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 4 954,20000 | 0,00000 | 4 706,50000 | 4 612,37019 |  | 94,12981 | 247,70000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |

Порядок

Обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области(далее – Порядок) регламентирует  процедуру обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и  (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на возмещение части денежных средств, оплаченных за выполнение работ по основному и  дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный,  а также устанавливает порядок и формы трудового и (или)  финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) заинтересованные лица – собственники помещений  в многоквартирных домах, собственники  иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой  территории, подлежащей благоустройству;

б)  минимальный (основной)  перечни работ – установленные программой перечни работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;

в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный;

г) финансовое участие  – обеспечение финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на возмещение части денежных средств бюджета ЗАТО г. Радужный, оплаченных за  выполненные  работы по основному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный, в размере, установленном органом местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.3. Мероприятия  по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются  по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, принятым решением общего  собрания собственников многоквартирного дома.

2.О формах трудового и финансового участия

2.1. При выполнении  работ по минимальному перечню видов работ заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие по минимальному перечнювидов работ по благоустройству дворовых территорий.

2.2. Заинтересованные  лица  обеспечивают трудовое участие  в реализации мероприятий по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий в форме  выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и другие), не требующих специальной квалификации.

3. Условия обеспечения  финансового участия

заинтересованных лиц

3.1. В соответствии с решением на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц  аккумулируются на счете управляющей многоквартирным домом организации (далее - управляющая организация).

3.2.Объем денежных средств, подлежащих оплате  в качестве обеспечения финансового участия заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом на благоустройство дворовой территории по минимальному перечню видов работ, включенному  в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовой  территории в границах земельного участка придомовой территории,  и составляет не менее 5% от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;

Дополнительный перечень видов работ оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, корректируется по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3.Денежные средства, поступившие от заинтересованных лиц   на  реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню видов работ  на счет управляющей организации, перечисляются последней в доход бюджета по коду дохода 733 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» (на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»). Администратором доходов является муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее МКУ «ГКМХ»).

Денежные средства перечисляются управляющей организацией за фактически выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с соглашением, заключенным с МКУ «ГКМХ», в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств, а также ответственность за неисполнение обязательств, указанных  в соглашении. Основанием перечисления являются акты выполненных работ.

3.5. МКУ «ГКМХ» обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.2. Лимиты  бюджетных обязательств  для осуществления целевых расходов в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню видов работ, включенным  в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовых  территорий в границах земельного участка придомовой территории и вне границах земельного участка придомовой территории, доводятся до МКУ «ГКМХ» как главного распорядителя бюджетных средств  в полном объеме.

4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка

4.1. Управляющая организация обеспечивает возврат денежных средств, перечисленных заинтересованными лицами, в случае, если средства, полученные  от заинтересованных лиц,  превышают долю финансового участия  заинтересованных лиц от стоимости фактически выполненных работ по благоустройству  дворовой территории в границах земельного участка придомовой территории, определенную решением общего собрания.

|  | Приложение № 6 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |

- Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках

подпрограммы «Формирование комфортной городской

среды» в 2018-2024 годах

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, сформирован на основании инвентаризации, произведенной в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области "Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области" от 14 июня 2017 года N 100. Данный перечень будет уточнен в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной  городской среды» муниципальной программы  «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, уточняется  после распределения  объемов финансирования, а также по результатам разработки проектно-сметной документации и проведения закупочной  процедуры.

|  |  | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 1 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 3 | МУП «ЖКХ» |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 5 | МУП «ЖКХ» |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 6 | МУП «ЖКХ» |
| 7 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 7 | МУП «ЖКХ» |
| 8 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |
| 9 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 9 | МУП «ЖКХ» |
| 10 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 10 | МУП «ЖКХ» |
| 11 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 11 | МУП «ЖКХ» |
| 12 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 12 | МУП «ЖКХ» |
| 13 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 12а | МУП «ЖКХ» |
| 14 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 13 | МУП «ЖКХ» |
| 15 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 14 | МУП «ЖКХ» |
| 16 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 15 | МУП «ЖКХ» |
| 17 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 16 | МУП «ЖКХ» |
| 18 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 17 | МУП «ЖКХ» |
| 19 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 18 | МУП «ЖКХ» |
| 20 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 19 | МУП «ЖКХ» |
| 21 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 20 | МУП «ЖКХ» |
| 22 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 21 | МУП «ЖКХ» |
| 23 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 23 | МУП «ЖКХ» |
| 24 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 24 | МУП «ЖКХ» |
| 25 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 25 | МУП «ЖКХ» |
| 26 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 26 | МУП «ЖКХ» |
| 27 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 27 | МУП «ЖКХ» |
| 28 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 28 | МУП «ЖКХ» |
| 29 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 29 | МУП «ЖКХ» |
| 30 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 30 | МУП «ЖКХ» |
| 31 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 31 | МУП «ЖКХ» |
| 32 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 32 | МУП «ЖКХ» |
| 33 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 33 | МУП «ЖКХ» |
| 34 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 34 | МУП «ЖКХ» |
| 35 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 35 | МУП «ЖКХ» |
| 36 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 36 | МУП «ЖКХ» |
| 37 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 37 | МУП «ЖКХ» |
| 38 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 39 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 3 | МУП «ЖКХ» |
| 40 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 41 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 5 | МУП «ЖКХ» |
| 42 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 6 | МУП «ЖКХ» |
| 43 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 7 | МУП «ЖКХ» |
| 44 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |
| 45 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 9 | МУП «ЖКХ» |
| 46 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 10 | МУП «ЖКХ» |
| 47 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 11 | МУП «ЖКХ» |
| 48 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 12 | МУП «ЖКХ» |
| 49 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 13 | МУП «ЖКХ» |
| 50 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 14 | МУП «ЖКХ» |
| 51 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 15 | МУП «ЖКХ» |
| 52 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 16 | МУП «ЖКХ» |
| 53 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 17 | МУП «ЖКХ» |
| 54 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 17а | МУП «ЖКХ» |
| 55 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 19 | МУП «ЖКХ» |
| 56 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 20 | МУП «ЖКХ» |
| 57 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 21 | МУП «ЖКХ» |
| 58 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 23 | МУП «ЖКХ» |
| 59 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 25 | МУП «ЖКХ» |
| 60 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 26 | МУП «ЖКХ» |
| 61 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 27 | МУП «ЖКХ» |
| 62 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 28 | МУП «ЖКХ» |
| 63 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 29 | МУП «ЖКХ» |
| 64 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 33 | МУП «ЖКХ» |
| 65 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 34 | МУП «ЖКХ» |
| 66 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 35 | МУП «ЖКХ» |
| 67 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 35а | МУП «ЖКХ» |
| 68 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 69 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 6/1 | МУП «ЖКХ» |
| 70 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 6/2 | МУП «ЖКХ» |
| 71 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |

- Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2018 году в рамках  подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 16 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 23 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 25 | МУП «ЖКХ» |

- Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2019 году в рамках подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 15 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 24 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 26 | МУП «ЖКХ» |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 27 | МУП «ЖКХ» |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 28 | МУП «ЖКХ» |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 17 | МУП «ЖКХ» |

- Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2020 году в рамках подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 14 | МУП «ЖКХ» |

- Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2021 году в рамках  подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 1 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 30 | МУП «ЖКХ» |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 31 | МУП «ЖКХ» |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 32 | МУП «ЖКХ» |

- Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2022 году в рамках подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 6 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 20 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2023 году в рамках подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 10 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3квартал, дом № 3 | МУП «ЖКХ» |

|  | Приложение № 7 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |

- Адресный перечень

Общественных  территорий, планируемых к благоустройству в рамках

подпрограммы «Формирование комфортной городской

среды» в 2018-2024 годах

| № п/п | Наименование общественных территорий в пределах городской черты | Адрес месторасположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь у торгового центра в 1 квартале | 600910, г. Радужный, 1 квартал, между автомобильной дорогой от жилого дома № 12А до кольцевой автомобильной дороги и проездом к жилому дому № 19 |
| 2. | Площадь у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале | 600910, г. Радужный, 1 квартал, расположена между МСДЦ «Отражение» ( д.56, 1 квартал) и зданием администрации (д.55, 1 квартал) |
| 3. | Сквер «Морской» в 3 квартале | 600910, г. Радужный, 3 квартал, расположен между жилыми домами 19 и 21 3 квартала. |
| 4. | Территория около Памятной стелы в районе СК «Кристалл | 600910, г. Радужный, 9 квартал, расположен в районе спортивного комплекса «Кристалл» ( 9 квартал, д.3) и муниципального общежития № 1 ( 9 квартал, д.4) |
| 5. | Площадь около торгового центра «Дельфин» | 600910, г. Радужный, 3 квартал, расположена около торгового центра «Дельфин (3 квартал, д. 35Б) |
| 6. | Территория около Городских бань | 600910, г. Радужный, 9 квартал, расположена около Городских бань (9 квартал, д. 9) |
| 7. | Городской парк культуры и отдыха | 600910, г. Радужный, 1 квартал, расположен в лесопарковой зоне |

- Адресный перечень

Общественных  территорий, планируемых к благоустройству  в 2021 году в рамках подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование общественных территорий в пределах городской черты | Адрес месторасположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Городской парк культуры и отдыха | 600910, г. Радужный, 1 квартал, расположен в лесопарковой зоне |

- Адресный перечень

Общественных  территорий, планируемых к благоустройству  в 2022 году в рамках подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование общественных территорий в пределах городской черты | Адрес месторасположения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория около Памятной стелы в районе СК «Кристалл | 600910, г. Радужный, 9 квартал, расположен в районе спортивного комплекса «Кристалл» ( 9 квартал, д.3) и муниципального общежития № 1 ( 9 квартал, д.4) |

|  | Приложение № 8 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |

| ФОРМА адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта недвижимого имущества |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитектурных форм на земельном участке | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке | ИНН юридического лица, ИП |
|  | Адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | Подпрограмма «Ведомственная программа «Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | МКУ «Дорожник» |
| Соисполнители подпрограммы: |  |
| Цели подпрограммы: | - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; - повышение качества дорожных работ; - улучшение экологической и эстетической обстановки в городе; - создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период |
| Задачи подпрограммы: | - повышение качества дорожной сети; - обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; - обеспечение безопасности жителей города; - выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период; - создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам в нормативное состояние; - выкос травы на газонах первого и третьего квартала |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2017-2025 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы – 23 639,39271 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 3 712,54364 тыс. руб. 2018 год – 3 809,56461 тыс. руб. 2019 год – 3 656,33921 тыс. руб. 2020 год – 5 658,11009 тыс. руб. 2021 год – 2 521,43893 тыс. руб. 2022 год – 2 334,78462 тыс. руб. 2023 год – 1 568,53361 тыс. руб. 2024 год – 199,03900 тыс. руб. 2025 год – 179,03900 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; - снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок; - обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей; - улучшение экологической среды. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, а его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

- Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики.

- Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляла в 2018 году – 32,453 км, площадь 198 287,5 м2 , а в 2019-2020 году – 30,43 км, площадь – 198 287,5 м2; в 2021 – 2025 году – 29,993 км, площадь – 198 287,5 м2. Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

- Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

- Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим выкос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.

- 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного значения, подъездов к жилым домам, приведение их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы», ремонта объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.

Основными задачами подпрограммы являются:

- улучшение транспортной сети автодорог;

- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;

- обеспечение сохранности объектов благоустройства города;

- выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Плановый период реализации подпрограммы |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс.м2 | 2,10901 | 2 | 0,469 | 2 | 2 |
| 2. | выкос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс.м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |

- В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.

- 3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2017-2025 г.г. составляет 23 639,39271 тыс. руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  к  подпрограмме.

Процент устанавливается муниципальным образованием, но не менее уровня, установленного Региональным проектом «Безопасные качественные дороги Владимирской области»