Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «  30  »  09    2013 г.  № 1399 (ред. от 27.01.2014 г. № 88; 01.07.2014 г. №779; 19.08.2014 г. №1031; 01.09.2014 г. №1113; 30.09.2014 г. №1319; 31.12.2014 № 1929; 22.04.2015 г. № 635; 09.06.2015 г. № 923;       03.09.2015 г. № 1426; 11.12.2015 г. № 2061; 31.12.2015 г. № 2241; 17.02.2016 г. № 244; 08.04.2016 г. № 564; 31.05.2016 г. № 829; 19.07.2016 г. № 1112; 30.08.2016 г. № 1296; 05.10.2016 № 1529; 27.12.2016г. № 2100; 30.12.2016г. №2129

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

на период 2014-2016 гг.»

г. Радужный

2014 -2016 год

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | - муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту МКУ «Дорожник» |
| Соисполнители программы: | - МКУ «ГКМХ» |
| Подпрограммы программы: | Программа реализуется на основе следующих подпрограмм: 1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»; 2.Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»; 3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»; 4.Подпрограмма «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.». |
| Цели программы: | - обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение уровня благоустройства города. |
| Задачи программы: | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям; - повышение эффективности расходов средств областного и городского бюджетов на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; - проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы: | Целевым индикатором и показателями программы являются: - площадь улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние; -количество установленных новых игровых и спортивных комплексов; -количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние; - приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами. |
| Этапы и сроки реализации программы: | Сроки реализации программы 2014-2016 г.г.: 1 этап – 2014 год 2 этап – 2015 год 3 этап – 2016 год |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования – 170 182,43382 тыс.руб., в том числе: 2014 год- 50 375,76603 тыс.руб. 2015 год- 41 404,33718 тыс.руб. 2016 год- 78 402,33061 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта. Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный. Кроме этого реализация мероприятий программы: 1.Позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. 2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей. 3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города. 4. Улучшит экологическую среду города. |

- 1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами.

- Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

- Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на период с 2014 по 2016 гг..

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный.

2. Основные цели и  задачи программы, сроки и этапы её реализации.

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;

- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;

- проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства;

- обеспечение экологической безопасности населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы.

Сроки реализации программы 2014-2016 года:

1 этап – 2014 год;

2 этап – 2015 год;

3 этап – 2016 год.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджет-ные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016гг.» | 2014 год | 50 375,76603 | 0,000 | 307,68969 | 50 068,07634 | 0,000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2015 год | 41 404,33718 | 0,000 | 314,00000 | 41 090,33718 | 0,000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2016 год | 78 402,33061 | 0,000 | 7 209,00000 | 71 193,33061 | 0,000 | МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» |
|  | Всего: | 2014-2016 г.г. | 170 182,43382 | 0,000 | 7 830,68969 | 162 351,74413 | 0,000 |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» | 2014 год | 8 811,63592 | 0,000 | 0,000 | 8 811,63592 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  |  | 118,84900 | 0,000 | 0,000 | 118,84900 | 0,000 | МКУ «ГКМХ» |
|  |  | Итого 2014 | 8 930,48492 | 0,000 | 0,000 | 8 930,48492 | 0,000 |  |
|  |  | 2015 год | 1 726,62502 | 0,000 | 314,00000 | 1 412,62502 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2016 год | 29 467,44396 | 0,000 | 7 209,00000 | 22 258,44396 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  | Всего: | 2014-2016 г.г. | 40 124,55390 | 0,000 | 7 523,00000 | 32 601,55390 | 0,000 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» | 2014 год | 11 417,63842 | 0,000 | 0,000 | 11 417,63842 | 0,000 | МКУ «ГКМХ» |
|  |  |  | 2 229,64678 | 0,000 | 0,000 | 2 229,64678 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | Итого 2014 | 13 647,28520 | 0,000 | 0,000 | 13 647,28520 | 0,000 |  |
|  |  | 2015 год | 11 810,69393 | 0,000 | 0,000 | 11 810,69393 | 0,000 | МКУ «ГКМХ» |
|  |  |  | 775,25000 | 0,000 | 0,000 | 775,25000 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | Итого 2015 | 12 585,94393 | 0,000 | 0,000 | 12 585,94393 | 0,000 |  |
|  |  | 2016 год | 13 912,15519 | 0,000 | 0,000 | 13 912,15519 | 0,000 | МКУ «ГКМХ» |
|  |  |  | 516,32989 | 0,000 | 0,000 | 516,32989 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | Итого 2016 | 14 428,48508 | 0,000 | 0,000 | 14 428,48508 | 0,000 |  |
|  | Всего: | 2014-2016 г.г. | 40 661,71421 | 0,000 | 0,000 | 40 661,71421 | 0,000 |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» | 2014 год | 24 777,18376 | 0,000 | 307,68969 | 24 469,49407 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2015 год | 24 373,71855 | 0,000 | 0,000 | 24 373,71855 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2016 год | 31 211,41743 | 0,000 | 0,000 | 31 211,41743 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  | Всего: | 2014-2016 г.г. | 80 362,31974 | 0,000 | 307,68969 | 80 054,63005 | 0,000 |  |
| 1.4. | Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»» | 2014 год | 3 020,81215 | 0,000 | 0,000 | 3 020,81215 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2015 год | 2 718,04968 | 0,000 | 0,000 | 2 718,04968 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  |  | 2016 год | 3 294,98414 | 0,000 | 0,000 | 3 294,98414 | 0,000 | МКУ «Дорожник» |
|  | Всего: | 2014-2016 г.г. | 9 033,84597 | 0,000 | 0,000 | 9 033,84597 | 0,000 |  |

4.  Мероприятия муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципальных образований:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;

- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.

За период действия программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние 61,0737 тыс.кв.м.  улично-дорожной сети, в том числе по годам:

2014 год – 13,584 тыс. кв.м.

2015 год – 1,19 тыс. кв.м.

2016 год – 46,2997 тыс. кв. м.

Кроме того, в социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий программы определяется:

1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;

2. Ремонтом хозяйственных площадок;

3. Заменой светильного наружного освещения.

Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.

В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет:

1. Устройства новых скверов;

2. Посадкой кустарников и деревьев, разбивкой цветников.

Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемости среди жителей города.

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | МКУ «Дорожник» |
| Соисполнители подпрограммы: | МКУ «ГКМХ» |
| Цели подпрограммы: | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города |
| Задачи подпрограммы: | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих нормативным требованиям; - повышение эффективности расходов средств областного и городского бюджетов на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | Целевым индикатором и показателями подпрограммы являются: - приведение в нормативное состояние 61,0737 тыс.кв.м. улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный, в том числе по годам: - 2014 г. – 13,584 тыс.кв.м. - 2015 г. – 1,19 тыс.кв.м. - 2016 г. – 46,2997 тыс.кв.м. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы: | 2014-2016 г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы - 40 124,55390 тыс.руб. в том числе: 2014 год- 8 930,48492 тыс.руб. 2015 год- 1 726,62502 тыс.руб. 2016 год- 29 467,44396 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения ремонта надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения; - положительное воздействие на экономику; - социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области. |

- 1. Характеристика проблемы и обоснование

- необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на период с 2014 по 2016 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, и оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный составляет 32,453 км, площадь – 198 287,5 м2 , из них:

а) категории IV: - всего – 18,459 км

- с бортовым камнем – 3,964 км

- с обочиной  - 14,495 км

б) категории V: - всего – 13,994 км

- с бортовым камнем – 4,649 км

- с обочиной  - 9,345 км

в) обочины общей площадью – 71 520 м2

Технические средства организации дорожного движения на территории города:

а) светофорное регулирование – 1 светофор;

б) знаки дорожной остановки установлены в соответствии с ГОСТ P 52290-2004, P 52289-2004 и «Дислокацией дорожных знаков на автодорогах г. Радужный»;

в) дорожная разметка применяется в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ 50970-96:

- горизонтальная на пешеходных переходах и искусственных неровностях;

- вертикальная на световых опорах и сигнальных столбиках;

г) количество пешеходных переходов – 43 шт.;

д) для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, вблизи детских учреждений применяются искусственные неровности в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению искусственных неровностей на улицах и дорогах» в количестве 15 шт.;

е) на всем протяжении автодорог города установлено ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч.

В настоящее время улично-дорожная сеть ЗАТО г. Радужный находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. Нарушен поперечный и продольный профиль, бортовой камень утоплен в грунт, радиусы кривых и асфальтовое покрытие не соответствует техническим нормам, что повышает создание аварийных ситуаций на дорогах города. Участки автомобильных дорог общей протяженностью 13,333 км по состоянию покрытия на всем протяжении требуют ремонта.

Бортовой камень автомобильных дорог на 15% разрушен, на 30-35% - "утоплен" в грунт.

Проводимые текущие ремонты не способствуют повышению безопасности дорожного движения.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети.

2. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям.

Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожную сеть города.

Исходя из анализа существующего состояния улично-дорожной сети города, целью Подпрограммы предусматриваются основные направления ее реализации в части приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети:

- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование средств областного бюджета;

-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и технических регламентов;

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет  40 124,55390 тыс. руб.  за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

- 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния.

- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.

За период действия подпрограммы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние 61,0737 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:

2014 год – 13,584 тыс. кв.м.

2015 год – 1,19 тыс. кв.м.

2016 год – 46,2997 тыс. кв. м.

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту МКУ «ГКМХ»), |
| Соисполнители подпрограммы: | МКУ «Дорожник» |
| Цель подпрограммы: | Повышение уровня благоустройства города |
| Задачи подпрограммы: | - Проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; - Проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | Содержание состояния уличного освещения о объектов благоустройства в надлежавшем состоянии круглогодично. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы: | 2014-2016 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы - 40 661,71421 тыс.руб., в том числе: 2014 год- 13 647,28520 тыс.руб. 2015 год- 12 585,94393 тыс.руб. 2016 год- 14 428,48508 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | 1.Снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. 2. Укрепление здоровья, воспитание смелости, ловкости у детей. 3. Обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей. 4. Улучшение экологической среды. |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её

подпрограммными методами.

Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния объектов благоустройства города. Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, и его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

Детские, спортивные площадки должны способствовать развитию детей как физическому, так и умственному, давать свободу фантазии.

Система зеленых насаждений включает насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых территорий и учреждений соцкультбыта), спец.назначения (санитарно-защитные насаждения предприятий, улиц и дорог).

По нормам проектирования в границах территорий жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей территории застройки. Анализ современного состояния показал, что удельный вес озеленения составляет около 15%, что намного ниже нормы.

В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. Учитывая, что в молодом городе много

детей на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

Основные цели подпрограммы: повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

Основные задачи: проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства; проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения; улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

Основные направления реализации подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный, целей подпрограммы предусматриваются основные направления её реализации:

- комплекс мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов благоустройства;

- комплекс мер по строительству новых объектов благоустройства.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет

40 661,71421 тыс.руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.

Перечень мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.

| 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность от реализации настоящей подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий подпрограммы определяется:

1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;

2. Ремонтом хозяйственных площадок;

3. Заменой светильного наружного освещения.

Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса.

В экологическом аспекте эффективность подпрограммы достигается за счет:

1. Устройства новых скверов;

2. Посадкой кустарников и деревьев, разбивкой цветников.

Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемости среди жителей города.

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | МКУ «Дорожник» |
| Соисполнители подпрограммы: |  |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города |
| Задачи подпрограммы: | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | Целевым индикатором и показателями подпрограммы являются: - содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства в надлежащем состоянии круглогодично. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2014-2016 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования подпрограммы - 80 362,31974тыс.руб., в том числе: 2014 год- 24 777,18376 тыс.руб. 2015 год- 24 373,71855 тыс.руб. 2016 год- 31 211,41743 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный. |

- 1. Характеристика проблемы и обоснование

- необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами, и направлена на повышение эффективности работ по содержанию дорог и объектов благоустройства города для создания комфортной среды проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на период с 2014 по 2016 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти к содержанию улично-дорожной сети, объектов благоустройства, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечив их согласованное развитие и функционирование, и как следствие, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства города, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;

- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания городских дорог и объектов благоустройства города.

Подпрограмма предусматривает основные направления ее реализации:

- работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог в соответствии с техническими  требованиями и перечнем (Таблица №1);

- работы, выполняемые по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города в  соответствии с техническими  требованиями и перечнем (Таблица №2);

- работы, выполняемые по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом в соответствии с техническими требованиями и перечнем (Таблица №3);

- прочие работы, необходимые для надлежащего содержания и обслуживания городских дорог и объектов благоустройства города.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с техническими требованиями и необходимыми перечнями выполняемых работ по содержанию и обслуживанию городских дорог и объектов благоустройства города в соответствии с таблицами №№1, 2, 3.

Таблица № 1

Технические требования и перечень работ,

выполняемых по содержанию и обслуживанию

городских автомобильных дорог

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполняемым работам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Круглогодичные работы |  | Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 93 Дорожная разметка должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 51256-99 |
| 1.1. | Осмотр автодорог города | Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых автодорог. Особое внимание обращать на появление опасных мест на дорогах. |  |
| 1.2. | Содержание дорожных знаков | Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 10 шт в год. Производить мелкий ремонт дорожных знаков города по мере необходимости, покраску стоек дорожных знаков производить 2 раза в год (1-й раз до 9 мая ). Обеспечить нормативное состояние стоек и дорожных знаков в течении всего периода обслуживания. |  |
| 1.3. | Содержание сигнальных столбиков | Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, замену светоотражающей пленки сигнальных столбиков по мере необходимости, покраску производить 2 раза в год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное состояние сигнальных столбиков в течение всего периода обслуживания. |  |
| 1.4. | Содержание дождеприёмников | Производить устранение выявленных недостатков в установке решёток, смену решеток до 5 шт. в год, мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния дождеприемников в течение всего периода обслуживания. |  |
| 1.5. | Вертикальная разметка и окраска бортового камня | Разметку и окраску производить 2 раза в год по всей территории дорог: 1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню военно-морского флота. |  |
| 1.6. | Санитарная очистка обочин и придорожной полосы от мусора | Плановую очистку производить 6 раз в год по обочинам и придорожной полосе. Обеспечить нормативное состояние обочин в течение всего периода обслуживания. |  |
| 1.7. | Устранение аварийной ямочности | Производить устранение по мере необходимости на всех автодорогах города |  |
| 1.8. | Вырубка сорной поросли в местах, мешающих необходимому обзору. Уборка и вывоз | Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необходимости |  |
| 1.9. | Непредвиденные работы, не требующие капитальных затрат (устранение съездов, выездов в не установленных местах, установка временных дорожных знаков в опасных местах, уборка с дорожного полотна сбитых животных в течении 30 минут с момента установки данного факта) | Работы производить по мере необходимости |  |
| 1.10. | Содержание искусственных неровностей | Производить ремонт и замену вышедших из строя элементов искусственных неровностей. | Искусственные неровности должны соответствовать ГОСТ Р 52605-2006 |
| 1.11. | Обслуживание светофоров | Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофора для поддержания его постоянной работоспособности. |  |
| 1.12 | Составление схемы организации дорожного движения | По мере необходимости. |  |
| 2. | Работы зимнего содержания |  |  |
| 2.1. | Механизированная очистка дорог от снега | Ежедневная интенсивность уборки производится в зависимости от погодных условий. Очистку дорожного покрытия от снега производить ежедневно, в течение всего периода зимнего содержания дорог (180 дней), по всей ширине дорог, а на дорогах с обочинами производить очистку и обочин. | Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 93 |
| 2.2. | Устранение зимней скользкости на автодорогах, в том числе приобретение песка и соли, их хранение и приготовление пескосоляной смеси | Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоляной смесью производится в зависимости от погодных условий. Посыпку автодорог производить ежедневно в течение всего периода зимнего содержания дорог (180 дней) по всей ширине дорожного покрытия. |  |
| 2.3. | Механизированная погрузка и вывоз снега с автодорог в установленные места | Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, имеющих бортовой камень и частично без бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. Среднее расстояние вывоза – 3,0 км. |  |
| 2.4. | Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах | Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах производить 1 раз за сезон перед активным таянием снега. |  |
| 2.5. | Очистка решёток дождеприёмников от льда и снега | Плановую очистку производить на автодорогах с дождеприёмниками 2 раза за сезон (зимой и весной перед активным таянием снега). Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение всего периода обслуживания. |  |
| 2.6. | Устранение снежных накатов и наледи | Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере необходимости. |  |
| 3. | Работы летнего содержания |  |  |
| 3.1. | Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (подметание с увлажнением) | Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного покрытия всех дорог. В обязательном порядке производить уборку дорог накануне праздничных дней. | Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 93 |
| 3.2 | Уборка смета | Уборку смета производить вдоль бортового камня 12 раз за сезон. В обязательном порядке уборку смета вдоль бортового камня накануне праздничных дней. |  |
| 3.3. | Мойка (влажное обеспыливание) автодорог | Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади дорожного полотна не менее 30 раз за сезон. |  |
| 3.4. | Устранение летней скользкости | Производить по необходимости с покрытия всех дорог. |  |
| 3.5. | Обеспечение свободного протока талых и дождевых вод по водоотводным системам вдоль автодорог (канавам вдоль дорог кюветам, трубам и т.п.), устранение застойных зон воды | Производить 2 раза за сезон ( в апреле и сентябре) по всем водоотводным системам вдоль автодорог. Обеспечить свободной проток талых и дождевых вод по водоотводным системам в течение всего периода обслуживания. |  |
| 3.6. | Вырубка сорной поросли на обочинах и на водоотводных системах вдоль дорог. Уборка и вывоз | Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необходимости. |  |
| 3.7. | Окашивание обочин и водоотводных систем вдоль дорог. Уборка и вывоз травы | Производить 2 раз за сезон на автодорогах с обочинами. |  |
| 3.8. | Планировка обочин с добавлением песка, щебня (материал исполнителя) | Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обочинами, далее по мере необходимости |  |
| 3.9. | Устранение трещин в покрытии (заделка мастикой) из материала исполнителя | Производить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонному покрытию всех автодорог (2000м/п). |  |
| 3.10. | Проведение аварийного ямочного ремонта до 400 м2 за сезон | Производить по мере необходимости. |  |
| 3.11. | Горизонтальная разметка дорог | Производить нанесение осевой и краевых линий на дорожном полотне всех дорог один раз в год. Производить окраску всех пешеходных переходов на дорогах 2 раза в год: 1-й раз к 1 мая; 2-й раз к 30 августа. |  |
| 3.12. | Уход за откосами обочин и водоотводных систем вдоль дорог (устранение промоин, гарантированный отвод воды с обочин) | Производить по необходимости на автодорогах с обочинами. |  |

Таблица № 2

Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок

и подъездных дорог города

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполнению работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подметание и сгребание снега снегоочистителями пешеходных дорожек, площадок, тротуаров | Убирается вся территория с твёрдым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания 130 раз. Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега. | Состояние объектов благоустройства должно соответствовать Правилам благоустройства и содержания территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный и Санитарным правилам содержания территорий населенных мест. |
| 2. | Зачистка ручным способом заездов и заходов | Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки. Зачистка производится вручную после каждой очистки механизированным способом. |  |
| 3. | Механизированная погрузка и вывоз снега в установленные места с пешеходных дорожек, площадок, тротуаров. | Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 м3/1000м2, далее по мере необходимости. Среднее расстояние вывоза – 3 км. |  |
| 4. | Устранение зимней скользкости (в том числе приобретение песка и соли, их хранение и приготовление пескосоляной смеси) | Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания ориентировочно 130 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния дорожного полотна. |  |
| 5. | Подметание в летний период пешеходных дорожек, площадок, тротуаров с увлажнением | Подметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена механизированная уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон). |  |
| 6. | Подборка смета | Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период. |  |
| 7. | Очистка, ремонт дождеприемников и водоотводных труб | Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой территории и дорогах. Плановая уборка - 2 раза в год. Обеспечение беспрепятственного стока воды в течении всего периода обслуживания. |  |
| 8. | Непредвиденные работы, не требующие капитальных затрат (устранение съездов, засыпка ям, уборка останков и другие виды работ) | Работы производить по мере необходимости. |  |
| 9. | Обрезка кустарника вдоль пешеходных дорожек, который мешает передвижению пешеходов и велосипедистов | Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год. |  |
| 10. | Нанесение дорожной разметки на стоянках у зданий и сооружений, общих стоянок в соответствии с проектом дислокации дорожных знаков | Разметка наносится 1 раза в сезон ( до 15 июня). |  |
| 11. | Санитарная очистка территории прилегающей к пешеходным дорожкам, расположенным за территорией жилой зоны | Территория убирается на расстоянии 4 м по обе стороны пешеходной дорожки. Обеспечить санитарное состояние территории в течение всего периода обслуживания. |  |

Таблица №3

Технические требования и перечень работ,

выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным  способом

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполнению работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сгребание рыхлого снега | Убирается вся территория с твёрдым покрытием в период зимнего содержания по мере необходимости (ориентировочно 130 раз). Частота уборки в день зависит от количества выпавшего снега | Состояние объектов благоустройства должно соответствовать Правилам благоустройства и содержания территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный и Санитарным правилам содержания территорий населенных мест. |
| 3. | Перекидывание снега с покрытия на газон | Со всей убираемой территории по мере необходимости в зимний период. |  |
| 4. | Очистка покрытий от уплотнённого снега, в том числе устройство заходов (ступенек), водоотводы канавок. | Очистка покрытий производится на всей убираемой территории по мере необходимости (в среднем 10 раз в зимний период). |  |
| 5. | Ручная транспортировка от места складирования песка к месту посыпки | Транспортировка производится по мере необходимости |  |
| 6. | Устранение зимней скользкости | Скользкость устраняется 130 раз в зимний период содержания по всей убираемой территории. Частота посыпки зависит от состояния дорожного полотна. |  |
| 7. | Подметание в летний период площадок, пешеходных дорожек, тротуаров | Подметание производится ежедневно 2 раза в неделю на площади обслуживания в 9876,9м2. |  |
| 8. | Очистка и ремонт дождеприемников и очистка водоотводных труб | Работы проводятся на всех дождеприемниках и водоотводных трубах, находящиеся на убираемой территории 2 раза в год весной и осенью в остальное время по необходимости |  |
| 9. | Очистка урн от мусора | Ежедневно производить очистку от мусора всех урн, находящихся на убираемой территории 4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течении года |  |
| 10. | Уборка листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли | Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося мусора под грабли производить на убираемой территории: - площадью 33,8 тыс.м2 - 2 раза в год (весной и осенью); - площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной. Убираемая территория отражена в схеме уборки. |  |
| 11. | Уборка случайного мусора на газонах, прилегающих к тротуарам, пешеходным дорожкам и площадкам города | Уборку случайного мусора производить на убираемой площади прилегающих газонах площадью 343,2 тыс.м2. в соответствии с план-схемой придомовых территорий и территорий общего пользования, в т.ч. на площади: 33,8 тыс. м2.- 5 раз в неделю, 90,1 тыс. м2. - 2 раза неделю, 98,3 тыс. м2. - 1 раз в неделю, 47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели, 73,7 тыс. м.2. - 1 раз в месяц 47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели, 73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц. |  |
| 12. | Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровностей | Планировка грунта ручным способом с устранением промоин и неровностей производится в период с апреля по август по мере необходимости на площади 2000 м2. |  |
| 13. | Очистка и окраска элементов благоустройства (столбов освещения, досок объявления, ограждений, элементов детских, спортивных, хозяйственных площадок) | Работы производятся по всей территории жилой зоны 1 раз в год (с апреля по май), по мере необходимости. |  |
| 14. | Регулярный осмотр малых игровых, спортивных и хозяйственных форм и проведение ремонта | Регулярный осмотр и проведение аварийного ремонта осуществлять на всей территории жилой зоны в течение всего периода обслуживания |  |
| 15. | Формирование кроны кустарников на газонах 1 и 3 квартала | Формирование кроны кустарников на территории 1 и 3 квартала проводится: - у 1590 штук 1 раз в год; - у 1850 штук 2 раза в год. |  |
| 16. | Выкос травы на газонах 1 и 3 квартала | Площадь газонов – 309 300 м2 Частота выкоса – 2 раза за сезон. |  |
| 17. | Уход за клумбами и цветниками в летний период | 1. Разбивка клумб – 593 м2, 1 раз за сезон. 2 Посадка цветов (однолетников и многолетников) – 593м2, 1 раз за сезон. Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере необходимости. 3.Прополка цветников и клумб (засоренность почвы средняя) - 593 м2, 8 раз за сезон. 4. Полив цветников и клумб в количестве необходимом для благоприятного роста растений – 593 м2. 5.Уборка цветников и клумб в осенний период -593м2. |  |
| 18. | Замена песка в песочницах | На объектах благоустройства (кроме, находящихся на придомовой территории) 1 раз за сезон. |  |

- 3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет      80 362,31974 тыс.руб. за счет других собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

- 5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;

- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | МКУ «Дорожник» |
| Соисполнители подпрограммы: |  |
| Цели подпрограммы: | - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; - повышение качества дорожных работ; - улучшение экологической и эстетической обстановки в городе. |
| Задачи подпрограммы: | - повышение качества дорожной сети; - обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; - обеспечение безопасности жителей города. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: | содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства в надлежащем состоянии круглогодично. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2014-2016 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы – 9 033,84597 тыс.руб., в том числе: 2014 год – 3 020,81215 тыс.руб. 2015 год – 2 718,04968 тыс.руб. 2016 год –3 294,98414 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; - снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок; -обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей; - улучшение экологической среды. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, и его эксплуатация представляла угрозу безопасности людей).

- Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики.

- Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный составляет 32,453 км., площадь 198 287,5 м2. Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

- Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

- Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации

Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта автомобильных дорог местного значения, подъездов к жилым домам, в целях приведения их транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», и ремонта объектов благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.

Основными задачами подпрограммы являются:

- улучшение транспортной сети автодорог;

- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;

- обеспечение сохранности объектов благоустройства города.

- 3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет 9 033,84597 тыс.руб. за счет собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

- 5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы

- В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.