Приложение

к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 30.09.2013 г.  № 1384

(в редакции от 10.02.2014 № 147,

от 08.04.2014 № 434, от 10.06.2014 г. № 687,

от 21.07.2014 № 876, от 26.08.2014 г. № 1078,

от 23.10.2014 №1459,  от 09.12.2014 №1729,

от 29.12.2014 №1907, от 31.12.2014 №1936,

от 23.03.2015 №449, от 27.05.2015 №843,

от 23.06.2015 № 1003, от  29.12.2015  № 2213,

от 16.03.2016 № 386, от 03.06.2016 № 842,

от 16.09.2016 № 1395, от 30.09.2016 № 1486,

от 09.12.2016 № 1962, от 30.12.2016 № 2145)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный

Владимирской области питьевой водой

на 2014-2016 г. г.»

г. Радужный

2015 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.» (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ») |
| Цели программы | - Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и ГОСТам - Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи программы | - Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. -Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. - Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. - Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью населения. Отсутствие жалоб потребителей на водоснабжение; 2. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам. 3.Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения нормативам. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2016 г. г. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию программы составят: 26 817,19628 тыс.руб. в том числе: 2014 год – 1 294,36548 тыс.руб.; 2015 год- 4 081,45625 тыс.руб.; 2016 год- 21 441,37455 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения. 2.Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабжения, а также технического состояния объектов и сетей водоснабжения в городе в целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды.

Система водоснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости.

В настоящее время на водозаборе имеется 15 артезианских скважин,  отбирающих воду из клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х2000 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема  подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные площадки.  Протяженность сетей водоснабжения – 41,9 км.

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1)  значительно изношена, износ составляет 90%. В периоды повышенного разбора скорость прохождения воды в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание, в результате вода со взвешенным осадком поступает в жилые дома, поэтому необходимо обеспечение очистки питьевой воды.

Износ имеющихся водопроводных сетей достигает 74%.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, экономическими, так и экологическими факторами. Для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

- Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

Основные цели программы:

- Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и ГОСТам

- Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду

Задачи   программы:

- Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.                 
          -Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
         - Создание необходимой технологической надежности  систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения

Основными целевыми показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются:

1. Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам не менее 98%.

2.Соответствие допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения  нормативам.

3.Снижение износа сетей и сооружений водоснабжения  и водоотведения;

Сроки и этапы реализации программы:  2014-2016 годы, в том числе:                          1 этап – 2014 год, 2 этап 2015 год, 3 этап – 2016 год.

3. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.» | 2014-2016 г.г. |  |  |  |  |  | МКУ «ГКМХ» |
|  | Всего: |  | 26 817,19628 |  |  | 26 817,19628 |  |  |
|  | 2014 год |  | 1294,36548 |  |  | 1294,36548 |  | МКУ «ГКМХ» |
|  | 2015 год |  | 4081,45625 |  |  | 4081,45625 |  | МКУ «ГКМХ» |
|  | 2016 год |  | 21 441,37455 |  |  | 21 441,37455 |  | МКУ «ГКМХ» |

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 1

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,

экономических и экологических результатов от реализации программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от ее реализации следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий Программы определяется:

1. Повышением качества и надежности водоснабжения потребителей (отсутствие жалоб потребителей на водоснабжение);

2. Рациональным использованием энергетических ресурсов путем развития и реконструкции, капитальных ремонтов  системы водоснабжения ЗАТО г.Радужый, (снижение износа сетей и сооружений водоснабжения на 1,5 % в год);

3. Постоянным поддержанием качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам, % -  не менее 98%).

Улучшение качества питьевой воды для жителей города, в свою очередь позволит сократить объем  водопотребления населением за счет исключения непроизводительного водопотребления (будет исключен сброс грязной воды населением через  краны водоразбора).  В экологическом аспекте эффективность Программы достигается за счет мероприятий по обустройству санитарной зоны артезианских скважин.

Реализация Программы направлена на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников водоснабжения.