Приложение к

постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.09.2013 г. № 1382

( в редакции от 21.01.2014 № 63,  от 10.04.2014 № 438,  от 06.05.2014 № 541, от 10.06.2014 № 686, от 21.07.2014 № 875, от 26.08.2014 г. №1075, от 26.09.2014 №1288, от 26.11.2014 №1644, в ред. от 29.12.2014 №1905, 04.03.2015 №336, в ред. от 08.04.2015 №546, в ред. 13.05.2015 №773, в ред. 22.06.2015 № 979, в ред. от 30.07.2015 №1206, в ред. от 10.09.2015 №1461, в ред. от 29.12.2015 № 2212, в ред. от 19.04.2016 № 608, в ред. от 03.06.2016 № 843, в ред. от 14.09.2016 № 1374, в ред. от 09.12.2016 № 1964)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение надежности

энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г. »

(новая редакция)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 г.г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ») |
| Цели программы | 1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 2. Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов. 3. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию на три процента ежегодно. 4. Проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы. |
| Задачи программы | 1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения. 2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий. 3. Экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями. 4. Снижение потерь при производстве и передаче тепловой энергии до 9,1% и электрической энергии до 11,5%. 5. Сокращение «коммерческих потерь» организаций-потребителей. 6. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % приборного учета потребления энергоресурсов и воды. 7. Повышение надежности энергоснабжения потребителей. Снижения вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК и оздоровление экологической обстановки. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. 2. Снижение затрат энергоснабжающих организаций на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования. 3. Рост количества бюджетных организаций и энергоснабжающих организаций, прошедших энергоаудиторское обследование. 4.Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения 5. Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 и Рекомендациями по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, указан в приложении №1. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2016 г. г. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию программы составят 48 923,89665 тыс.руб. в том числе: 2014 год – 25 472,94163 тыс.руб.; 2015 год- 8195,92402 тыс.руб.; 2016 год- 15 255,031 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы в 2014 -2016 годах позволит достигнуть следующих результатов: - Замена вышедшего из строя оборудования на энергосберегающее оборудование на объектах энергохозяйства, применение новых энергосберегающих материалов при ремонте инженерных коммуникаций. - За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание. - Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР. - Экономия энергоресурсов должна составить: - электроэнергия -336 тыс. кВт.ч - тепловая энергия - 9,8 тыс. Гкал - вода – 75 тыс. м³ Всего планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 7,5 млн. руб. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

1.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы

Программа разработана в целях реализации Федерального Закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Энергетической стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010   4№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере.

2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.

Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства, выполнения перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- реконструкцию, капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований энергоснабжающих организаций и учреждений бюджетной сферы, которые позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

1.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области по состоянию на 01.01.2015г.  эксплуатируется:

- 38,683  км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;

- 47,211  км наружных сетей холодного водоснабжения;

- 45,66 км канализационных сетей;

- 26,71  км сетей ливневой канализации;

- 42,775  км электрических сетей наружного освещения;

- 213,760 км кабельных линий 10 кВ;

- 66,998 км кабельных линий 0,4 кВ;

- 45,744 км газовых сетей;

Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощность действующих котельных установок составляет – 177,2 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/час. Водоснабжение населения города осуществляется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 артезианских скважин.

2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации

В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный Владимирской области положено обеспечение энергоэффективной экономики, энергетической безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.

Программа базируется на следующих принципах:

- муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;

- экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;

- организация методов стимулирования производителей и потребителей    энергоресурсов, внедряющих энергосберегающие технологии;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;

- приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их производства и потребления;

- приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;

- обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;

- обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;

- заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий;

- открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбережения.

Основными целями Программы являются:

- ограничение роста бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет лимитирования, нормирования, снижения «коммерческих» потерь и энергосбережения ежегодно не менее чем на три процента;

- экономия энергоресурсов в период до 2015 года -  электроэнергии до 3%, условного топлива и тепловой энергии до 9% за счет снижения потерь и оптимизации режимов работы в энергоснабжающих организациях.

Основными задачами Программы являются:

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в энергокомплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;

- обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной сферы;

- снижение потребления энергоресурсов всех видов без ущерба для населения и промышленных предприятий;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

3. Ресурсное обеспечение программы

| № п/п | Наименование программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 г.г.» | 2014-2016 г.г. |  |  |  |  |  | МКУ «ГКМХ» |
|  | Всего: |  | 48 923,89665 |  | 299,465 | 48 624,43165 |  |  |
|  | 2014 год |  | 25 472,94163 |  | 299,465 | 25 173,47663 |  | МКУ «ГКМХ» |
|  | 2015 год |  | 8195,92402 |  | 0 | 8195,92402 |  | МКУ «ГКМХ» |
|  | 2016 год |  | 15 255,031 |  | 0 | 15 255,031 |  | МКУ «ГКМХ» |

4. Мероприятия муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,

экономических и экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели:

СИСТЕМА

ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в

топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016г.г.»

| Предмет оценки | Индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Общие вопросы энергоэффективности |  |
| Повышение энергоэффективности и улучшения технико-экономических показателей работы предприятий топливно-энергетического комплекса | Экономия электроэнергии, тепла, топлива, снижение затрат на аварийные и текущие ремонты и обслуживания оборудования. |
| Внедрение приборов и систем учета потребляемых энергоресурсов | Количественный и процентный рост обеспеченности приборами и системами учета жилых домов города |
| Развитие механизма энергоаудиторских обследований организаций топливно-энергетического комплекса | Объёмы выявленных резервов в сфере энергосбережения и реализация данного потенциала |
| Влияние энергосбережения на рост тарифов | Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения |
| 2. Электроэнергетика |  |
| Повышение надежности электроснабжения потребителей | Снижение количества аварийных отключений в электросетевом хозяйстве города. |
| Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок | Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды энергопредприятия, сверхнормативных потерь электроэнергии при передаче потребителям. |
| 3. Теплоэнергетика |  |
| Повышение надежности теплоснабжения потребителей | Снижение количества аварийных отключений. |
| Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования и материалов | Повышение коэффициента полезного действия работы теплогенерирующего оборудования, снижение расхода энергии на собственные нужды, удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии и сверхнормативных потерь тепла при передаче. |

По предварительным расчетам за период 2014 -2016 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в среднем должна составить 4,5 года.

Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты  энергетического оборудования.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта нашего города окажет положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потребленные услуги.

Приложение №1

к программе

Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс. руб. | Расчет такого показателя в муниципальном образовании не проводится |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008. № 889 |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования Владимирской области | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования Владимирской области | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования Владимирской области | % | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 |  | 35 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | Таких источников на территории города не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | Таких источников на территории города не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансового обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |  | 20 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 228 | 116 | 113 | 113 | 110 |  | 110 |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 565 | 288 | 280 | 280 | 273 |  | 273 |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |  | 3,0 |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 2745 | 2074 | 2013 | 2013 | 1952 |  | 1830 |  | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 35,5 | 30,0 | 30,0 | 25 | 20,0 |  | 20,0 |  | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 330 | 279 | 279 | 232 | 186 |  | 186 |  | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 69 | 72 | 74 | 74 | 75 |  | 76 |  | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 126 | 131 | 135 | 135 | 137 |  | 138 |  | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования Владимирской области | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования Владимирской области | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории муниципального образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.5. | Доля расходов бюджета муниципального образования Владимирской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.6. | Доля расходов бюджета муниципального образования Владимирской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.7. | Динамика расходов бюджета муниципального образования Владимирской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |  |
| С.8. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.9. | Доля расходов бюджета муниципального образования Владимирской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | Субсидии на топливо не предоставлялись |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C10. | Динамика расходов бюджета муниципального образования Владимирской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн.руб | Субсидии на топливо не предоставлялись |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |  |
| C.11. | Доля БУ, обеспеченных финансированием за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальных заказчиками | шт. | Не заключались договоры |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.13. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | Не заключались договоры |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| C.15 | Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. ЗАТО г.Радужный | тыс.руб./чел |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования Владимирской области (за исключением многоквартирных домов) | % | Тепловая энергия потребляется только в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования Владимирской области | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории муниципального образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования Владимирской области | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования Владимирской области | % | 28 | 48 | 70 | 80 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории муниципального образования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования Владимирской области | % | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее –ЭО) | шт. | Энергетическое обследование не проводилось |  | 10 | 15 | 25 | 70 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | Энергетическое обследование не проводилось |  | 14 | 21 | 36 | 100 |  |  | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | Такие мероприятия не проводились |  |  |  |  |  |  | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. Динамика рассчитывается при n →2020г. |  |  |
| E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | Такие мероприятия не проводились |  |  |  |  |  |  |  |  |  |