Отчет по муниципальным  программам, реализуемым на территории ЗАТО г.Радужный за 2017  год

| № п/п | Наименование программ | Объем финансирования на 2017 год, руб. | Фактически освоено за 2017 г., руб. |  | Краткий перечень выполненных мероприятий | Результат от реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1582), в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 48 852 362,39 48 852 362,39 2 298 000,0 46 554 362,39 | 48 593 796,89 48 593 796,89 2 298 000,0 46 295 796,89 | - совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы; - систематически проводились семинарские занятия; - оказаны услуги по производству, выпуску и распространению периодического официального печатного издания администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области "Радуга-информ", размещение информационного материала в "АиФ" и "Владимирские ведомости" (1 988 772,32 руб.); - обеспечение эффективного содержания и эксплуатация зданий (помещения, занимаемые учреждениями в здании администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, комнаты приезжих, архив, гаражи, нежилые помещения 110, 111, 119 здания общежития № 1, нежилые помещения №№ 1-4, 6, 31-36 блока обслуживания 2-1 по адресу дом №4, 9 квартал, приобретение основных средств (37 108 324,91 руб.); - содержание и обслуживание многофункционального центра (767 748 руб.); - приобретение шлагбаума с дистанционным управлением (71 673 руб.); - произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих (1 159 908,72 руб.); - расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления – (5 067 893,03 руб.). |  | - улучшены показатели эффективности работы. Повысилось качество подготавливаемых муниципальных правовых актов работниками муниципального образования; - 2 раза в месяц проводились мероприятия по правовому просвещению «Час правовых знаний», в которых принимали участие муниципальные служащие, руководители муниципальных бюджетных учреждений; - улучшены условия содержания и обслуживания административного здания. |
| 2. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1572) в том числе за счет: собственных доходов: | 0 0 | 0 0 | - систематически размещалась информация (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и т.д.), касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой информации; - проведено 36 индивидуальных консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства; - 29.03., 04.11. были проведены деловые встречи представителей малого и среднего предпринимательства с представителями администрации города, контролирующих и проверяющих органов. |  | - созданы условия для развития начинающих предпринимателей; - наличие полной и гласной информации о содержании конкретных мер государственной поддержки; - повышение уровня занятости населения, включая самозанятость. |
|  | субсидии | 0 | 0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1584) в том числе за счет: собственных доходов: | 347 755,86 347 755,86 | 347 755,86 347 755,86 | - проведен ряд городских мероприятий в экономической, социальной, патриотической сферах деятельности (акция «Киберпатруль», «Подросток», «здоровый образ жизни» и т.д.) (30 000 руб.); - выполнены работы по ремонту участкового пункта полиции по адресу 9 квартал, д.6/1, к.110 (87 339,86 руб.); -приобретены мобильные автогородки для МБОУ СОШ № 1 (149 470 руб.); - была оказана 2-м ранее осужденным гражданам разовая материальная помощь для оформления документов с целью дальнейшего трудоустройства (10 000 руб.); - размещена в СМИ и социальных сетях информация о вреде употребления алкогольной и табачной продукции; - проведен городской конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», и «проведен конкурс «Зелёный огонек» в дошкольных образовательных учреждениях (19 960 руб); - изготовление и распространение рекламно - информационных материалов, направленных на формирование мотивации к здоровому образу жизни; - изготовление и установка на территории города баннеров антиалкогольной направленности, и баннеров по профилактике употребления наркотических средств (51 000 руб.). |  | - проведено 61 профилактическое мероприятие просветительской и пропагандистской направленности (лекции, семинары и т.д.). - в образовательных учреждениях города оборудованы уголки безопасности дорожного движения |
|  | субсидии: другие собственные доходы: | 142 000,0 205 755,86 | 142 000,0 205 755,86 |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1575) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 1 456 226,37 1 456 226,37 1 456 226,37 | 1 456 226,37 1 456 226,37 1 456 226,37 | По подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области» за 2017 г. заключено 23 муниципальных контракта на выполнение следующих видов работ: - кадастровые работы по постановке на кадастровый учет 6 объектов недвижимости и 55 автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный (632 527,97 руб.); - проведена оценка рыночной стоимости 9 объектов муниципальной собственности, арендной платы 20 объектов муниципальной собственности (188 600 руб.); - проведена паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ ЗАТО г.Радужный Владимирской области (229 663,4 руб.). По подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области заключено 23 муниципальных контракта на выполнение следующих видов работ: - работы по разделению одного земельного участка на два земельных участка (16 010,24 руб.); - работы по анализу объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале 33:23:000101 (31 966,2 руб.); - работы по образованию 8 земельных участков, работы по установлению границ (межеванию) 3 земельных участков (275 831,5 руб.); - проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 5 земельных участков (52712,0 руб.); - приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, периферийного и компьютерного оборудования (19 015,06 руб.); - участие в семинаре (7200 руб.) |  | - увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам для различных видов деятельности; - увеличение поступлений земельного налога и арендной платы за земельные участки в городской бюджет ЗАТО г. Радужный; - обеспечение защиты имущественных прав муниципального образования ЗАТО г.Радужный на объекты недвижимости. |
| 5. | Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 № 1554) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 2 131 384,0 2 131 384,0 2 131 384,0 | 2 126 642,13 2 126 642,13 2 126 642,13 | - приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения (307 300 руб.); - приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест (153 935,0 руб.); - приобретение расходных материалов, обслуживание оргтехники (568 460 руб.); - развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ (94 453,52 руб.); - «АРМ. Платежи» для взаимодействия с сервером Федерального казначейства ГИС ГМП (84 000 руб.); - обеспечение доступа органов местного самоуправления к сети Интернет (448 200 руб.); - развитие и техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления (185 400,0 руб.); - оплата услуг связи и интернета (289 763,4 руб.) |  | -обеспечение функционирования официального сайта, обеспечение доступности официального сайта ЗАТО г. Радужный Владимирской области для пользователей сети интернет с перерывом в работе не более 4 часов; - обеспечение 100 % доступа органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный к сети интернет; - обеспечение 100 % рабочих мест средствами вычислительной техники и подключение их к локальной сети. |
| 6. | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576) в том числе за счет: собственных доходов: | 18 633 329,57 18 633 329,57 | 18 632 180,87 18 632 180,87 | - организация прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России по Владимирской области (подключение КТСО П-166 в единую систему оповещения области (93 456,0 руб.); - развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи - закупка оборудования для обеспечения оперативной связи с экстренными службами города (30 780 руб); - участие в учебно-методических сборах руководящего состава городского звена РСЧС, проводимых вышестоящим руководством (25 800 руб.); - закупка оргтехники и оборудования, программного обеспечения (106 560,0 руб.); - реализация мероприятий по построению (развитию) и внедрению АПК "Безопасный город" на территории ЗАТО г. Радужный (подключение, инсталляция Ethernet-порта с высокой срочностью, организация и оплата услуг канала VPN (основной + резервный), оснащение ЕДДС двумя автоматизированными рабочими местами – 1 357 341, 0 руб.); - подготовка инженерной, автомобильной и пожарной техники аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС к реагированию на аварийные ситуации (приобретение запасных частей для техники – 399 900 руб.); - содержание и обслуживание автономной газодизельной тепло-электростанции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (5 988 000 руб.); - вырубка деревьев на территории образовательных учреждений (144 009 руб.); - обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» (222 527,0 руб.); - финансирование мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города (8 005 864,34 руб.). |  | - обеспечение устойчивой связи и системы оповещения при угрозе (возникновении) ЧС; - повышение готовности к защите населения ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - снижение количества пострадавшего населения от ЧС. |
|  | другие собственные доходы: | 18 633 329,57 | 18 632 180,87 |  |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утвержденная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313) в том числе за счет: собственных доходов: | 15 480 765,23 15 480 765,23 | 15 480 765,23 15 480 765,23 | - получен технический паспорт сетей водоснабжения, газоснабжения в квартале 7/1 (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет в ЗАТО г. Радужный) (10 448 256,6 руб.); - оформление технического, кадастрового паспорта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в 9 квартале (49 939,96 руб.); - выполнены проектные работы на строительство многоквартирного жилого дома № 2 в квартале 7/3 г. Радужного Владимирской области (650 000 руб.); - расходы на приобретение комнаты по решению суда по договору социального найма семье, состоящей на учете в качестве нуждающейся в жилье; (570 000 руб.); - предоставлено 5 семьям социальная выплата на приобретение жилья (3 414 569,0 руб.); - разработан проект межевания 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области (48 794 руб.); - внесены изменения в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области (159 000 руб.). |  | - разработан проект планировки территории 8 квартала ЗАТО г.Радужный; - по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2017 году перечислены денежные средства в форме социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 5 молодым семьям; общий объем социальной выплаты составил - 3 414 569,0 руб.; -приведение местных нормативов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ. |
|  | субсидии | 11 780 690,0 | 11 780 690,0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 3 700 075,23 | 3 700 075,23 |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно- энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1586 ) в том числе за счет: собственных доходов: | 14 252 831,74 14 252 831,74 | 14 252 831,74 14 252 831,74 | - выполнены работы по капитальному ремонту наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-63 до ПГ-65 3 квартал, наружных сетей ГВС в подвале жилого дома № 9 квартал 3 (601 616 руб.); - выполнена установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальной квартире (35 шт.) (257 212,98 руб.); - выполнены работы по ремонту КЛЭП от ТП-15-12 до ТП-15-22 (164 023,0 руб.); - выполнена замена однофазных электросчетчиков в муниципальных квартирах (13 шт. - 39 860,38 руб.); - оформлен технический паспорт на мазутное хозяйство (12 106,38 руб.); -финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в единую закрытую систему теплоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение №2015-01-ТС от 17.09.2015) (8 820 000 руб.); - финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение № 2015-02-ВС от 17.09.2015) (4 880 629,0 руб.). |  | - экономия электроэнергии, тепла, топлива, - снижение затрат на аварийное и текущие ремонты, - рост обеспеченности приборами и системами учета жилых домов города, - снижение роста тарифов за счет энергосбережения, - снижение количества аварийных отключений |
|  | другие собственные доходы: | 14 252 831,74 | 14 252 831,74 |  |  |  |
| 9. | Муниципальная программа «Жилищно- коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1587) в том числе за счет: собственных доходов: | 41 190 836,47 41 190 836,47 | 40 910 230,04 40 910 230,04 | - оказание услуг по ежедневному сбору, обработке, архивированию и автоматической выдаче данных с приборов учета и контроля, установленных на вводах в город и МКД (560 700 руб.); - утилизация ртутных ламп (53 640 руб.); - оказание услуг по обслуживанию городской системы видеонаблюдения и системы видеонаблюдения в здании администрации (107 140 руб.); - проведение технической диагностики лифтов в жилых домах (192 000 руб.); - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях (190 851,6 руб.); - ремонт в МУП кафе «Радужное» (дверной проём –перегородки, общественных туалетов, установка приборов учета тепловой энергии – 855 948,0 руб.); -замена оконных и балконных блоков, ремонт полов в общих коридорах, крылец и козырьков входов в муниципальных общежитиях №1, № 2 (1 494 100 руб.); - обслуживание, текущий ремонт и поверка узлов учета тепловой энергии и воды на вводах в город, в многоквартирных домах (2 457 733,6 руб.); -замена почтовых ящиков на 1 этаже, ремонт электроосвещения и розеточной сети, вентиляционной системы муниципального общежития № 3 (170 300 руб.); - ремонт в административных зданиях (ремонт главного входа в здание администрации 1 квартал дом 55 , ремонт кабинетов в здании 1кв. д.55 и кабинетах ЕДДС, устройство архива для жилищного отдела (выгородка в рекреации), ремонт кровли гаража – 1 033 951,91 руб.); - ремонт электроосвещения в розеточной сети в муниципальном общежитии № 3 (правое крыло); ремонт осветительной сети жилого блока в общежитии №2 (1 816 744,14 руб.); - ремонт системы отопления в МФЦ г. Радужный (123 661, руб.); - ремонт помещений в городском Совете ветеранов (1 квартал, дом 32) (71 378,0 руб.); -замена, ремонт газовых и электрических плит в муниципальных квартирах (100 000 руб.), - взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья (2 285 789,9 руб.); - ремонт комнаты в муниципальной квартире (1 кв. д. 16 кв.136 - 25 614 руб.); - выполнены работы по пристройки крыльца к входу социальных служб в многоквартирном доме (№13 квартал 1) (304 792,0 руб.); - ремонт муниципальной квартиры (1-5-32) – 264 444,96 руб.); - приобретение тепловизора для нужд жилищно-коммунального хозяйства (332 500 руб.); - приобретение трактора с навесным оборудованием для нужд жилищно-коммунального хозяйства (950 556,4 руб.); - охрана узла водопроводных сооружений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации (244 357,7 руб.); - замена стояков горячего, холодного водоснабжения, канализации и санитарно-технические работы в муниципальных квартирах многоквартирных домов (83 974,12 руб.); - ремонт и обслуживания здания городских бань (3 419 500 руб.); - содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения (2 173 129,75 руб.). |  | - Обеспечение эффективного механизма функционирования жилищно-коммунального комплекса, устойчивого и надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения. |
|  | другие собственные доходы: | 41 190 836,47 | 40 910 230,04 |  |  |  |
| 10. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1577) в том числе за счет: собственных доходов другие собственные доходы | 4 773 751,70 4 773 751,70 4 773 751,70 | 4 742 651,78 4 742 651,78 4 742 651,78 | - содержание вновь введенного полигона твердых бытовых отходов (2 920 158,0 руб.); - проведены работы по исследованию воды 7 родников (26 729,4 руб.); - обустройство зон санитарной охраны выхода подземных вод (родники) (очистка территорий прилегающих к родникам от бытового мусора, обустройство прилегающих территорий – 229 000 руб.). |  | -доступность информирования населения о качестве родниковой воды по результатам анализов -100%; -доступность информации для населения о состоянии экологической обстановке в городе -100 %; - количество благоустроенных охранных зон родников – 4 единицы; - размещение отходов на специализированных полигонах. |
| 11. | Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1588) в том числе за счет: собственных доходов: | 12 569 493,06 12 569 493,06 | 12 486 103,07 12 486 103,07 | - выполнен текущий ремонт, содержание и обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах, в том числе приобретение тепловых электрических обогревателей (пушек) для обслуживания в зимний период, замена насоса и клапана (234 999,44 руб.); - выполнен текущий ремонт, содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала, и пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах (120 000 руб.); - проведены работы по исследованию воды ЦТП -1,2 (4 729,44 руб.); - поставка машины с илососным и каналопромывочным оборудованием для нужд МУП «ВКТС» (6 500 000 руб.); - выполнен ремонт участков напорного канализационного коллектора от КНС-49 до отделения ПАО "МИнБанк" и от КПП-2 до ОССГ на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (4 690 395,0 руб.); - ремонт аварийного сброса очищенных сточных вод самотечного коллектора от очистных сооружений северной группы (1 и 2 очереди) в районе станции обеззараживания (585 438,12 руб.); - оформлен технический, кадастровый паспорт системы станции обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (48 931,06 руб.). |  | - соответствие качества питьевой воды санитарным нормам: плановый показатель – 98,05 %, фактически – 98,05 %; - повышение уровня качество очистки воды на очистных сооружениях. |
|  | другие собственные доходы: | 12 569 493,06 | 12 486 103,07 |  |  |  |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» ( утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 7 413 291,52 7 413 291,52 73 100,0 7 340 191,52 | 7 395 582,22 7 395 582,22 55 390,70 7 340 191,52 | - перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования (1 151 200,0 руб.); - компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир"- (в т.ч. проездные билеты студентам на маршрут № 115) (3 347 937,0 руб.); - приобретение карт маршрута (11 000 руб.); - приобретение автобуса для перевозки пассажиров (2 378 695,3 руб.); - продажа проездных билетов для отдельных категорий граждан на общественном транспорте – 389 359,3 руб.); - оплата услуг по разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (62 000 руб.). |  | - регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута, план - 99%, факт % - 100 %; - реализованы студенческие билеты в количестве 1723 шт., в т.ч. для малообеспеченных и многодетных семей в количестве 9 шт.; - реализованы социальные проездные билеты на: - пригородный маршрут в количестве 2141 шт., - на городской маршрут- 2063 шт. |
| 13. | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1590) в том числе за счет: собственных доходов: | 76 573 460,61 76 452 860,61 | 76 165 918,04 76 165 918,04 | По подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнены следующие мероприятия: - ремонт пешеходной и велодорожки от Контрольно-пропускного пункта на въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный Владимирской области (6 823 960, 0 руб.); - установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. (2 006 512,0 руб.); -текущий ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка (12 683 809,34 руб.); - ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. (3 544 210,58 руб.); - текущий ремонт автомобильной дороги от детского сада № 3 до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (1 830 913,51 руб.); По подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» выполнены следующие мероприятия: - обслуживание ливневой канализации (1 087 928, 0); - приобретение плодородного грунта для устройства клумб (139 720, 0 руб.); - установка малых форм на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (1 582 900,0 руб.); - вырубка кустарника около здания бывшего онкологического центра и на участке автомобильной дороги Буланово-Собинка (577 700,0 руб.); - установка лавочек и урн на территории г. Радужный (93 265, 0 руб.); - выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров стоянок для инвалидов (1 382 807,0 руб.); - перекладка кабелей связи вдоль пешеходной дорожки от КПП-1 до городской больницы ЗАТО г.Радужный Владимирской области (240 371, 00 руб.); -текущий ремонт пешеходной дорожки в районе пешеходного перехода у административного здания ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (458 403,0 руб.); По подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства» выполнены следующие мероприятия: - содержание и обслуживание городских дорог в зимний и летний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства (26 320 126,89 руб.); По подпрограмме "Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения": - текущий ремонт, содержание и обслуживание сетей уличного освещения ЗАТО г.Радужный Владимирской области (11 828 346,51); - устройство наружного освещения в квартале 17 от ООО НПП "Экотех" до офиса ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (2 139 600,0 руб.). По подпрограмме "Ведомственная программа "Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города" выполнены следующие мероприятия: - уборка снега на территории ГСК ЗАТО г. Радужный (5 997, 12 руб.); - выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону: содержание дорог и территории города (833 900,0 руб.); - ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) (2 840 724,84 руб.); - перенос памятного камня на остановке "Морская" (31 935,77 руб.). |  | Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети. |
|  | субсидии: | 8 262 396,0 | 8 262 396,0 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 68 190 464,61 | 67 903 522,04 |  |  |  |
| 14. | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 76 548,0 76 548,0 76 548,0 | 76 548,0 76 548,0 76 548,0 | - установка пандусов и поручней к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры (установлено 4 пандуса, и 3 поручня) - (76 548,0 руб.); |  | - оборудованы подъезды домов поручнями (3 шт.) и пандусами (4 шт.); |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581) в том числе за счет: собственных доходов: | 287 764 355,31 146 095 155,31 | 287 764 193,47 146 095 066,17 | - по подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» проведено 130 мероприятий , где 5736 учащихся приняли участие в олимпиадах, конференциях, спортивных и творческих конкурсах различного уровня; - приобретение автобуса" Газель Next" в МБОУ ДОД ЦВР "Лад" (1 890 000 руб.); - приобретение газового оборудования в котельную в котельную МБОУ СОШ №1 и МБДОУ ЦРР Д/С №5 (485 800 руб.); - выполнены проектные работы, реконструкция, капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях, в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования (15 500 856, 0 руб.); - переоснащение пищеблоков образовательных учреждений, в дошкольных учреждениях, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря (573 886 руб.); - по подпрограмме «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области» организовано питание учащихся в количестве 1137 чел.(4 376 200,0 руб.); - по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»: - проведены мероприятия по оздоровительной кампании в период зимних и весенних каникул для 1266 учащихся (474 780 руб.); - приобретено жилье для детей – сирот (3 чел.- 3 554 727,3 руб.). |  | В 2017 г. муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 500 человек по 20 общеобразовательным предметам. Стали победителями и призёрами олимпиады 124 учащихся. - В 2016-2017 учебном году в региональном этапе по 5 предметам участвовали 17 обучающихся; - 4 школьника принимали участие в очном туре региональной олимпиады младших школьников; - один учащийся принял участие в полуфинале телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской»; - В целях поощрения отличников учебы 142 учащихся 2-11 классов школ города по итогам 2016 – 2017 учебного года награждены премиями (41 400 руб.); - В соответствии с Положением о персональных стипендиях Фонда социальной поддержки населения г. Радужный для одаренных и талантливых детей и юношества в области культуры, образования, физической культуры и спорта двенадцати обучающимся вручено единовременное вознаграждение, пяти - присуждена персональная стипендия на 2016-2017 уч.год. -За достигнутые успехи в учебе и активное участие в культурной жизни города в соответствии с положением о Почетном знаке главы города ЗАТО г. Радужный «Радужные надежды», 17 выпускников 11-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений награждены Почетным знаком «Радужные надежды»; - 80 обучающихся образовательных организаций города по итогам 2016-2017 года награждены дипломом «Золотая надежда города» за высокие результаты в спорте, творчестве, учебе и социально значимой деятельности; - одному ученику 10 класса вручена персональная стипендия администрации области для одарённых и талантливых детей и молодежи «Надежда Земли Владимирской – 2017 года»; - пять обучающихся образовательных организаций города получили персональные стипендии депутата Государственной думы Г. Аникеева «За отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере». |
|  | субсидии иные межбюджетные трансферты | 4 298 800,0 205 200,0 | 4 298 800,0 205 110,86 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 141 591 155,31 | 141 591 155,31 |  |  |  |
|  | субвенции: | 141 669 200,0 | 141 669 127,30 |  |  |  |
| 16. | Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1585) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 83 856 646,76 83 856 646,76 9 038 800,0 74 817 846,76 | 83 856 646,76 83 856 646,76 9 038 800,0 74 817 846,76 | - организация и проведение культурно- массовых, спортивных и городских мероприятий на территории ЗАТО г. Радужный и Владимирской области (2 420 500, 0 руб.); - проведение муниципального этапа 2-го областного форума «50 плюс»; - участие на областной агрокультурной выставке «Владимирская Русь». - содержание учреждений (51 244 733,7 руб.); - комплектование книжного фонда в библиотеке (100 000 руб.); - ремонт учреждений культуры (ремонт кровли в МБУК "ЦДМ", ремонт трубопровода холодного водоснабжения. устройство видеонаблюдения и оборудование системой контроля в МБУК КЦ "Досуг", ремонт помещений в МБУК "МСДЦ", благоустройство территории вокруг "Кристалла", около стелы, ремонт аудиторий в МБОУ ДО "ДШИ", ремонт ограждения танцевальной площадки в МБУК "ПКиО", установка урн на территории. устройство системы видеонаблюдения в парке. (3 287 062,0 руб.). |  | - Проведено: - более 80 культурно – массовых мероприятия; - 102 официальных спортивных мероприятий. - Увеличен охват населения до 100 % услугами культуры за счет проведения уличных массовых мероприятий; - признано лауреатов и дипломантов творческих конкурсов – 15 человек. Комитет по культуре и спорту совместно с управлением образования продолжили работу по внедрению комплекса ГТО среди учащихся и населения ЗАТО г. Радужный. |
| 17. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (утверждена постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1583) в том числе за счет: собственных доходов: | 1 420 560,63 1 420 560,63 | 1 420 560,63 1 420 560,63 | - проведение церемоний торжественного вручения паспортов юным гражданам в рамках акции «Мы – граждане России!». (29 человек получили паспорт) (4 000 руб.); - проведение акций Георгиевская ленточка и Бессмертный полк; «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби; - проведение городской акции «Парад колясок»; -проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, проведение праздника дня семьи, любви и верности, чествование семей, родивших третьего и последующего ребенка (211 000 руб.); - приобретение и пошив сценических костюмов для творческих коллективов МБУК КЦ «Досуг» (30 000 руб.); - участие поискового отряда «Гром», членов Ассоциации поисковых отрядов «Гром» Владимирской области в Вахтах Памяти (34 400 руб.); - представители добровольческих объединений города приняли участие в молодежном форуме «ДоброСаммит»; - 4 ребенка - инвалида с диагнозом сахарный диабет из неблагополучных семей в течение отчетного периода обеспечивались дополнительными лекарственными средствами (249 537 руб.); - приобретение комплекта развивающих игр для детей – инвалидов, посещающих МБУК «Общедоступная библиотека» (7 000 руб.); - вручение стипендий одаренным детям за успехи в учебе, творчестве и спорте (50 000 руб.); - организация работы детских аттракционов в летний сезон (220 000 руб.); - 190 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены в летний период в 13 учреждениях на территории ЗАТО г.Радужный (405 260,28). |  | - организовано и проведено более 40 мероприятий (всего в мероприятиях приняли участие более 2000 детей и подростков. - оказана помощь 4 детям-инвалидам из неблагополучных семей, страдающим сахарным диабетом - осуществлялась бесперебойная работа аттракционов в городском парке. - созданы условия для адаптации и социализации детей-инвалидов; - выявление и поддержка одаренных детей, стимулирование детей занятием спортом, творчеством; - сокращение подростковой преступности, получение подростками практических знаний основ рабочих профессий, навыков, необходимых в повседневной жизни; - обеспеченность рабочими местами несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета |
|  | другие собственные доходы | 1 420 560,63 | 1 420 560,63 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе за счет: | 616 793 599,22 | 615 708 633,10 |  |  |  |
|  | собственных доходов: | 475 003 799,22 | 474 039 505,80 |  |  |  |
|  | субсидии: | 35 893 786,00 | 35 876 076,70 |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты: | 205 200,00 | 205 110,86 |  |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 438 904 813,22 | 437 958 318,24 |  |  |  |
|  | субвенции: | 141 789 800,00 | 141 669 127,30 |  |  |  |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,	начальник

финансового управления															О.М. Горшкова

Заведующая отделом экономики														 Т.П. Симонова