Приложение №1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от «16» марта 2015 г. № 391

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

ЗАТО г. Радужный весной 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Кто выпол-няет | Кто контро-лирует | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При подготовке к весеннему половодью |
|  | Организация взаимодействия заинтересованных организаций, контроль за ходом выполнения мероприятий «Плана…» | До заверше-ния паводка | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Заслушивание оперативной комиссии по безаварийному пропуску весеннего половодья 2015 года на территории ЗАТО г. Радужный по мониторингу паводковой обстановки. | По мере необходимости | Председа-тель КЧС и ОПБ | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Работа со СМИ по информированию населения. | Постоян-но | МКУ «УГОЧС» | Председа-тель КЧС и ОПБ |  |
|  | Контроль готовности системы оповещения и связи. | До 20.03 | ОАО «ГУС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Организация и проведение проверок готовности органов управления по делам ГО и ЧС объектов экономики к реагированию на возникновение ЧС. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Проведение инструктажа ЕДДС. | До 20.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Проведение тренировок с личным составом МУП ВКТС на КНС –49 и КНС –38. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС», МУП ВКТС | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Уточнение расчета сил и средств городского звена РСЧС, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводком. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Проверка готовности водооткачивающей техники. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС», ВКТС, ЖКХ | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Подготовка донесений о ходе паводка. | По мере необхо-димости |  | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Организация подготовки ливневых и канализационных стоков, а также проверка готовности и технического состояния водопропускных труб и автомобильных дорог к пропуску талых вод и очистка их от скопившегося мусора. | До 01.04 | МУП «ВКТС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Обеспечение готовности сил и средств городского звена РСЧС для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Уточнение пунктов временного размещения населения при проведении эвакуации в период весеннего половодья. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей города. Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Проверка готовности запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов. Заключение договоров с организациями на поставку материальных средств в случае необходимости. | До 01.04 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
| 2. В период весеннего паводка |
|  | Сбор информации об обстановке на территории ЗАТО г. Радужный и представление ее в ГУ МЧС по Владимирской области. | С 25.03 до оконча-ния паводка | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Приведение сил и средств городского звена РСЧС в постоянную готовность. | С 25.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья. | С 20.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |  |
|  | Подготовка материалов заседания КЧС и ОПБ. | По необходимости | Секретарь КЧС и ОПБ | Председа-тель КЧС и ОПБ |  |
| 3. После завершения весеннего паводка |
|  | Сбор отчетов с объектов экономики о прохождении паводка. | До 25.05 | КЧС и ОПБ города | Председа-тель КЧС и ОПБ |  |
|  | Подготовка итоговых документов о деятельности КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный в период паводка. | До 30.05 | Секретарь КЧС и ОПБ | Председа-тель КЧС и ОПБ |  |

### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

А.И. Працонь