Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 29.12.2017 № 2179

# Муниципальная программа

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО

г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный

2016 год

Паспорт

муниципальной  программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «ГКМХ» |
| Цели программы | - формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного рода информации, объектам и услугам; |
| Задачи программы | - обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции. - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. - координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности. - формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Количество учреждений образования приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов 2. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения. 3. Количество поручней, пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации программы | 2017 – 2019 годы. Мероприятия Программы реализуются: 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2019 годы составят 2444,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 76,5 тыс. рублей; в 2018 году – 2472,1 тыс. рублей; в 2019 году – 77,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и их интеграцию в общество. Реализация Программы позволит ежегодно: - переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения; - оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома не менее чем 4 пандусами и 9 поручнями; - реконструировать не менее 1 образовательной организации, обеспечив ее доступность для инвалидов. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

В городе проживает порядка 1,4 тыс. инвалидов. В городе официально действует Радужное городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов к социальной инфраструктуре.

Разработанная Программа предполагает организацию персонифицированного учета потребности обеспечения инвалидов в соответствии с разрабатываемыми индивидуальными программами реабилитации (ИПР) и осуществление с их учетом адресной реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Реализация данной Программы позволит улучшить доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставит им больше самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд.

2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, сроки и этапы ее реализации

Целями Программы являются:

- формирование  благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам.

Основные задачи Программы:

-обеспечение доступности зданий и сооружений  для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции;

-оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;

-координация действий организаций и учреждений, участвующих в создании для инвалидов благоприятной среды жизнедеятельности;

-формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (идикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество учреждений образования приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов | шт. | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2. | Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения. | шт. | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3. | Количество пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Количество поручней, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры | шт. | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 76,5 | - | - | 76,5 | - | Управление образования МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2018 год | 2472,1 | - | 2275,0 | 197,1 | - |  |
|  |  | 2019 год | 77,0 | - | - | 77,0 | - |  |
|  | ИТОГО по программе | 2017-2019 годы | 2625,6 | - | 2275,0 | 350,6 | - |  |

4. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1.Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы: - формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам социальной и услугам. Задачи Подпрограммы: - обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов на стадии их проектирования, строительства, реконструкции; - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переоборудование жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения | 2017 | - | - | - | - | - | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» | Переоборудовать не менее 1 квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения |
|  |  | 2018 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |  |  |
|  |  | 2019 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |  |  |
| 2. | Устройство пандусов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры | 2017 | 70,1 | - | - | 70,1 | - | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» | Оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 4 пандусами. |
|  |  | 2018 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  |  |
|  |  | 2019 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |  |  |
| 3. | Устройство пандусов объектам социальной инфраструктуры, находящимся в частной собственности. | 2017 | - | - | - | - | - | Предприятия разных форм собственности |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Оборудование поручнями зданий и сооружений, относящихся к объектам социальной инфраструктуры. | 2017 | 6,4 | - | - | 6,4 | - | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» | Оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры не менее чем 9 поручнями. |
|  |  | 2018 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
|  |  | 2019 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |  |
| 5. | Создание архитектурной доступности дошкольных образовательных учреждений, в т.ч.: устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых (музыкальных) залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов (групповых помещений), кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д. для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждениях образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» Управление образования МБДОУ ЦРР Д/С №3 | Обеспечение архитектурной доступности зданий дошкольных образовательных учреждений, объектов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и родителей (законных представителей) для беспрепятственного доступа инвалидов – 1 (33%) |
| 5.1 | МБДОУ ЦРР Д/С № 3 | 2018 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - |  |  |
| 6. | Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), приобретение учебников (учебных пособий) для реализации адаптированных образовательных программ для занятий с детьми с ограниченным возможностями здоровья и инвалидами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для получения образования детьми с ограниченным возможностями здоровья и инвалидами по общеобразовательным программам: - дошкольного образования; - начального общего образования; - дополнительным общеобразовательным программам |
| 6.1 | МБДОУ ЦРР Д/С № 3 | 2018 | 395,1 | - | 275 | 120,1 | - | МБДОУ ЦРР Д/С № 3 |  |
|  | ИТОГО по программе | 2017 | 76,5 | - | - | 76,5 | - |  |  |
|  |  | 2018 | 2472,1 | - | 2275,0 | 197,1 | - |  |  |
|  |  | 2019 | 77,0 | - | - | 77,0 | - |  |  |
|  |  | 2017-2019 | 2625,6 | - | 2275,0 | 350,6 | - |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, коснется более трех тысяч человек, в т.ч. инвалидов, людей пожилого возраста и других маломобильных групп населения (женщин с детскими колясками) и позволит ежегодно:

- переоборудовать  не менее 1 квартиры для инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения;

- оборудовать здания и сооружения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры, а также многоквартирные жилые дома не менее чем 4 пандусами и 9 поручнями;

- реконструировать   не менее 1  образовательной  организации, обеспечив ее доступность для инвалидов.

Начальник управления образования                                               Т.Н.Путилова