Приложение №1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «20» февраля 2019 г. № 248

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области весной 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Кто выпол-няет | Кто контро-лирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При подготовке к весеннему половодью |
|  | Организация взаимодействия заинтересованных организаций, контроль за ходом выполнения мероприятий «Плана…» | До заверше-ния паводка | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Заслушивание рабочей группы по безаварийному пропуску весеннего половодья 2019 года на территории ЗАТО г. Радужный по мониторингу паводковой обстановки. | По мере необходимости | Председа-тель КЧС и ОПБ | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Работа со СМИ по информированию населения. | Постоян-но | МКУ «УГОЧС» | Председа-тель КЧС и ОПБ |
|  | Контроль готовности системы оповещения и связи. | До 26.02 | ЕДДС города | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Организация и проведение проверок готовности органов управления по делам ГО и ЧС объектов экономики к реагированию на возникновение ЧС. | До 04.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Проведение инструктажа ЕДДС. | До 01.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Проведение тренировок с личным составом МУП ВКТС на КНС –49 и КНС –38. | До 01.03 | МКУ «УГОЧС», МУП ВКТС | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Уточнение расчета сил и средств городского звена РСЧС, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводком. | До 26.02 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Проверка готовности водооткачивающей техники. | До 01.03 | МКУ «УГОЧС», ВКТС, ЖКХ | Нач. МКУ «УГОЧС |
|  | Подготовка донесений о ходе паводка. | По мере необхо-димости | ЕДДС города | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Организация подготовки ливневых и канализационных стоков, а также проверка готовности и технического состояния водопропускных труб и автомобильных дорог к пропуску талых вод и очистка их от скопившегося мусора. | До 26.02 | МУП ВКТС, МКУ «Дорожник», управляющие организации | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Обеспечение готовности сил и средств городского звена РСЧС для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем. | До 18.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Уточнение пунктов временного размещения населения при проведении эвакуации в период весеннего половодья. | До 26.02 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей города. Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | До 26.02 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Проверка готовности запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов. Заключение договоров с организациями на поставку материальных средств в случае необходимости. | До 15.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
| 2. В период весеннего паводка |
| 1. | Сбор информации об обстановке на территории ЗАТО г. Радужный и представление ее в ГУ МЧС по Владимирской области. | С 25.03 до оконча-ния паводка | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
| 2. | Приведение сил и средств городского звена РСЧС в постоянную готовность. | С 26.02 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
| 3. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья. | При подготов-ке и в период поло-водья | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
| 4. | Контроль за качеством питьевой воды на территории города | Весь период | МКУ «ГКМХ» | Предсе-датель МКУ «ГКМХ» |
| 5. | Подготовка материалов заседания КЧС и ОПБ. | По необходимости | Секретарь КЧС и ОПБ | Предсе-датель КЧС и ОПБ |
| 3. После завершения весеннего паводка |
| 6. | Сбор отчетов с объектов экономики о прохождении паводка. | До 22.05 | КЧС и ОПБ города | Предсе-датель КЧС и ОПБ |
| 7. | Подготовка итоговых документов о деятельности КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный в период паводка. | До 25.05 | Предсе-датель КЧС и ОПБ | Предсе-датель КЧС и ОПБ |

### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

А.И. Працонь

Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «20» февраля 2019 г. № 248

### РАБОЧАЯ  ГРУППА

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2019 года

на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

| Руководитель рабочей группы: | Колуков А.В. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области; |
| --- | --- |
| Зам. руководителя рабочей группы - | Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; |
| Члены рабочей группы: | Кожокин А.Н. –начальник МО МВД по ЗАТО г. Радужный (по согласованию); |
|  | Тузков И.С. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по согласованию); |
|  | Попов В.А. – председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; |
|  | Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области; |
|  | Гуляев Е.Е. – секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области. |

### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

А.И. Працонь