Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 07.11.2023 № 1478
(в ред. от 07.02.2024 № 160; от 22.03.2024 № 377; 

28.05.2024 № 655; 06.08.2024 № 926;  

23.10.2024 № 1373; 28.10.2024 № 1414; 

27.12.2024 № 1731; 13.02.2025 № 163; 

24.03.2025 № 346; 09.06.2025 № 697; 

30.12.2025 № 1777) 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Стратегические приоритеты в сфере реализации 

муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния в сфере дорожного хозяйства

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. 

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2024 по 2027 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 31,256 км, площадь – 211 396 м2, из них:

а) категории II: всего – 0,491 км;

б) категории III: всего – 6,601 км;

в) категории IV:  всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;

г) категории V: всего – 15,000 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной – 8,958 км»;

д) обочины общей площадью – 71 520 м2.
Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим покос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан; обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям и реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», повышение уровня комфортности проживания населения.

Приоритеты политики в сфере дорожного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области». С 2019 года по 2023 год было отремонтировано 3,701 километров дорог общего пользования местного значения на сумму 41 451,35506 тыс. рублей.

3. Задачи муниципальной программы
Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;

- снижение доли улично-дорожной сети города, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети; 

- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- обеспечение экологической безопасности населения; 

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
П АСПОРТ
Муниципальной программы
«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству  Вадим Анатольевич Попов

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее по тексту МКУ «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович

	Период реализации
	Этап I: 2024 год  –2027 год

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня благоустройства города;
- достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»

	Направления(подпрограммы)
	Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

2. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Общий объем финансирования – 288 589,97763 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 80 743,25850 тыс. руб.

2025 год – 70 609,60713 тыс. руб.
2026 год – 66 118,55600 тыс. руб.

2027 год – 71 118,55600 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения
	Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта.

Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Кроме этого реализация мероприятий программы позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей, обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города, улучшит экологическую среду города.


2. Показатели муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства города; достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»

	1.
	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе:
	
	
	
	
	
	Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» (в ред. от 11.08.2023 №573)
	МКУ 

«Дорожник»
	Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	1.1
	ремонт дорог
	км
	1,778
	1,796
	1,5
	1,5
	
	
	
	

	  1.2
	ремонт тротуаров
	п.м
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	  1.3
	ремонт искусственных сооружений
	п.м
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	2.
	Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	км
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	
	
	
	

	3.
	Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	%
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	
	
	
	

	4.
	Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
	
	
	
	
	
	
	МКУ 

«Дорожник»
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	  4.1
	ручным способом

(летний/

зимний период)
	тыс.м2
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	
	МКУ 

«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	4.2
	механизированным способом (летний/зимний период)
	тыс.м2
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	
	МКУ 

«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	4.3
	механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений)
	тыс.м2
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	
	МКУ 

«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	5.
	Обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
	ед.
	856
	856
	856
	856
	Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» (в ред. от 11.08.2023 №573)

	МКУ 

«Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	6.
	Уход за клумбами и цветниками в летний период
	м2
	1012,4
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	
	МКУ 

«Дорожник»
	Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	7.
	Содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
	тыс. м2
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	
	МКУ 

«Дорожник»
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	8.
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт)
	тыс. м2
	0,781
	0,886
	1
	1
	
	МКУ 

«Дорожник»
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	ФИС СП ГАС

«Управление»

	9.
	Покос травы на газонах первого и третьего квартала

(2 этапа)
	тыс. м2
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	
	МКУ 

«Дорожник»
	Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	ФИС СП ГАС

«Управление»


3. Структура муниципальной программы
	№п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

	1.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:

	1.1.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»
(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)

	
	МКУ «Дорожник»
	2024-2027 год

	
	«Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)»

	1.1.1.1.
	- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
	Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1.2.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»

(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)

	
	МКУ «Дорожник»
	2024-2027 год

	«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.1.2.1.
	- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет  проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

	Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.

Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие  на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.
Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
	Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.2.
	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует

	1.3.
	Ведомственный проект — отсутствует

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	
	МКУ «Дорожник»
	2024-2027 год

	«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.4.1.
	- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.

Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие  на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.
Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
	Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.5.
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют

	Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

	2.1.
	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствует

	2.2.
	Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует

	2.3.
	Ведомственный проект — отсутствует

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»

	
	МКУ «Дорожник»
	2024-2027 год

	«Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города»

	2.4.1
	- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет  проведения работ, связанных с  надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

- повышение качества дорожной сети;

- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;

- создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан;

-выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.
	Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания.              Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию города
- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;
- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.
	- обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: ручным и механизированным способом (летний/зимний период); механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега;

- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм;

- уход за клумбами и цветниками в летний период;

- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог.
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт);

- покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа)

	2.5.
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования
	ГРБС/КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,

в том числе:
	
	80 743,25850
	70 609,60713
	66 118,55600
	71 118,55600
	288 589,97763

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	28 875,34673
	9 763,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	58 164,34673

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	51 867,91177
	60 846,60713
	56 355,55600
	61 355,55600
	230 425,63090

	Внебюджетные источники
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»в том числе:
	
	20 772,42425
	18 853,00291
	13 622,00000
	19 625,28700
	72 872,71416

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	15 785,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	45 074,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	4 987,42425
	9 090,00291
	3 859,00000
	9 862,28700
	27 798,71416

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	
	7 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 626,30037

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	735 0409 13 1 R1 A393D (7539)
	6 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 000,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 1 R1 A393D
	1 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 626,30037

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»
	
	11 247,33530
	12 105,65790
	12 100,00000
	12 100,00000
	47 552,99320

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	735 0409 13 1 02 72460 (7246)
	9 785,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	9 785,00000

	
	735 0409 13 1 02 9Д010 (7246)
	0,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	29 289,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 1 02 S2460
	1 462,33530
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 462,33530

	
	735 0409 13 1 02 SД010
	0,00000
	2 342,65790
	2 337,00000
	2 337,00000
	7 016,65790

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	
	1 898,78858
	6 747,34501
	1 522,00000
	7 525,28700
	17 693,42059

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 01 91120
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	
	735 0409 13 4 01 9Д050
	0,00000
	6 747,34501
	1 522,00000
	7 525,28700
	15 794,63201

	
	735 0409 13 4 01 20610
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	250,00000

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе:
	
	59 970,83425
	51 756,60422
	52 496,55600
	51 493,26900
	215 717,26347

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	13 090,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	13 090,34673

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	46 880,48752
	51 756,60422
	52 496,55600
	51 493,26900
	202 626,91674

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»
	
	59 970,83425
	51 756,60422
	52 496,55600
	51 493,26900
	215 717,26347

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	735 0409 13 4 02 2063D
	4 840,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 840,34673

	
	735 0409 13 4 02 73130 (21100-1033)
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000

	
	735 0409 13 4 02 72180 (21100-1056)
	7 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 500,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 02 00590
	30 342,94537
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	30 342,94537

	
	735 0409 13 4 02 9Д190
	0,00000
	35 301,23562
	34 539,70100
	34 539,70100
	104 380,63762

	
	735 0409 13 4 02 00596
	8 402,05369
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 402,05369

	
	735 0409 13 4 02 9Д196
	0,00000
	6 823,28145
	11 705,73500
	10 702,44800
	29 231,46445

	
	735 0409 13 4 02 20620
	3 965,87592
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 965,87592

	
	735 0409 13 4 02 9Д062
	0,00000
	3 966,87601
	0,00000
	0,00000
	3 966,87601

	
	735 0503 13 4 02 00590
	2 570,35408
	3 061,75337
	3 300,87700
	3 300,87700
	12 233,86145

	
	735 0409 13 4 02 20630
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000

	
	735 0409 13 4 02 9Д063
	0,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	40,00000

	
	735 0409 13 4 02 20640
	752,12900
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	752,12900

	
	735 0409 13 4 02 9Д200
	0,00000
	1 564,42900
	1 564,42900
	1 564,42900
	4 693,28700

	
	735 0503 13 4 02 20650
	601,49948
	904,98252
	1 075,10000
	1 075,10000
	3 656,68200

	
	735 0503 13 4 02 20660
	225,62998
	134,04625
	290,71400
	290,71400
	941,10423

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	


СВЕДЕНИЯ 
о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».
(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)
1. Общие положения

	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»

Начальник Куриленко Александр Владимирович

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"


2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	%
	88,01
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	2.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения
	%
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	3.
	Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ед.
	1
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	4.
	Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
	ед.
	1
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	5.
	Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	км/год
	0,618
	0
	0
	0
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»


3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов
	№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

	1.
	Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")
	ремонт
	км
	0,618
	0
	0
	0

	2.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	ремонт
	км
	0
	0
	0
	0


4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов
	Наименование мероприятия (результата)/

источник финансового обеспечения
	ГРБС

КБК
	Объем финансового обеспечения

по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	     2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».
(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)
(всего),

в том числе:
	
	7 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 626,30037

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409131R1A393D (7539)
	6 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 000,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409131R1A393D
	1 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 626,30037

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")», всего, в том числе:
	
	7 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 626,30037

	Федеральный бюджет
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409131R1A393D (7539)
	6 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 000,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409131R1A393D
	1 626,30037
	0,00000
	0,00000
	0,0000
	1 626,30037

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе:
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	7350409131R1A393D (7539)
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	7350409131R1A393D
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или 

федеральных проектов
	Задача, мероприятие(результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной 

точки
	Ответственный исполнитель
Куриленко А.В.
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")»
	
	Куриленко А.В.
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	Контрольная точка №1:
С Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области
	1 квартал 2024 года
	Куриленко А.В.
	Соглашение о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности
	-

	Контрольная точка №2:

Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год
	май 2024 года
	Куриленко А.В.
	Отчет о заключении контрактов
	-

	Контрольная точка №3:

Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2024 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	июнь — август 2024 года
	Куриленко А.В.
	Акты приемки

выполненных работ
	-

	Контрольная точка №4:

Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	август 2024 года
	Куриленко А.В.
	Отчет о выполненных работах
	-

	2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе:
	
	Куриленко А.В.
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	-
	-
	-
	-

	
	-
	
	
	



СВЕДЕНИЯ
о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав 

федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области» 
1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»

Начальник Куриленко Александр Владимирович

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство  на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области"


2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных 

проектов
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	   Базовое       значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	      2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Региональный проект, не входящий в состав Федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.
	Результат использования субсидии областного бюджета «Приведено в нормативное состояние или построено автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений»:
	
	
	
	
	
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.1
	ремонт дорог
	км/год
	0,974
	      0,933
	1,0
	         1,0
	
	

	1.2
	ремонт тротуаров
	п.м.
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.3
	ремонт искусственных сооружений
	п.м
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.
	Показатели, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения
	км
	31,256
	31,256
	31,256
	31,256
	
	

	2.2
	протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	км
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	
	

	2.3
	доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям
	%
	83,7
	83,7
	83,7
	83,7
	
	


3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов
	№п/п
	Наименование мероприятия(результата)
	Характеристика
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	    2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

	1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе:
	ремонт
	км
	0,974
	
	     1
	      1

	1.1
	Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16  1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049)
	ремонт
	км
	0,186
	
	
	

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	ремонт
	км
	0,050
	
	
	

	1.3
	Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4"
	ремонт
	км
	0,160
	
	
	

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка)
	ремонт
	км
	0,165
	
	
	

	1.5
	Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	ремонт
	км
	0,060
	
	
	

	1.6
	Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги
	ремонт
	км
	0,353
	
	
	

	2.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе:
	ремонт
	км
	0,974
	0,933
	
	

	2.1
	Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП)
	ремонт
	км
	
	0,153
	
	

	2.2
	Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала)
	ремонт
	км
	
	0,650
	
	

	2.3
	Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала)
	ремонт
	км
	
	0,130
	
	


4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или 

федеральных проектов
	Наименование мероприятия (результата)/

источник финансового обеспечения
	ГРБС

КБК
	Объем финансового обеспечения

по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	      2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего,
в том числе:
	
	11 247,33530
	12 105,65790
	12 100,00000
	12 100,00000
	47 552,99320

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет
	
	9 785,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	39 074,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	1 462,33530
	2 342,65790
	2 337,00000
	2 337,00000
	8 478,99320

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе:
	
	11 247,33530
	12 105,65790
	12 100,00000
	12 100,00000
	47 552,99320

	Федеральный бюджет
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Областной бюджет, в том числе:
	
	9 785,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	9 763,00000
	39 074,00000

	1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049)
	73504091310272460(7246)
	2 189,94510
	
	
	
	2 189,94510

	1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	73504091310272460(7246)
	561,10040
	
	
	
	561,10040

	1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4"
	73504091310272460(7246)
	1 389,91731
	
	
	
	1 389,91731

	1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка)
	73504091310272460(7246)
	2 421,58548
	
	
	
	2 421,58548

	1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	73504091310272460(7246)
	394,04388
	
	
	
	394,04388

	1.6.Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги
	73504091310272460(7246)
	2 828,40783
	
	
	
	2 828,40783

	1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП)
	7350409131029Д010(7246)
	
	1 684,07208
	
	
	1 820,61976

	1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала)
	7350409131029Д010(7246)
	
	6 353,89978
	
	
	7 942,38024

	1.9. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала)
	7350409131029Д010(7246)
	
	1 725,02814
	
	
	1 725,02814

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе:
	
	1 462,33530
	2 342,65790
	2 337,00000
	2 337,00000
	8 478,99320

	1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16  1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049)
	735040913102S2460
	327,32062
	
	
	
	327,32062

	1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	735040913102S2460
	83,85435
	
	
	
	83,85435

	1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4"
	735040913102S2460
	207,72488
	
	
	
	207,72488

	1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка)
	735040913102S2460
	361,86069
	
	
	
	361,86069

	1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги
	735040913102S2460
	58,88989
	
	
	
	58,88989

	1.6. Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги
	735040913102S2460
	422,68487
	
	
	
	422,68487

	1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП)
	735040913102SД010
	
	404,09759
	
	
	404,09759

	1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала)
	735040913102SД010
	
	1 524,63521
	
	
	1 524,63521

	1.9. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала)
	735040913102SД010
	
	413,92510
	
	
	413,92510

	Внебюджетные источники
	-
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или 

федеральных проектов
	Задача, мероприятие (результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный
 исполнитель
Куриленко А.В.
	Вид подтверждающего документа
	Информационная

система

(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации

	1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе:
	
	Куриленко А.В.
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024 год;

май 2025 год
	-
	Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ)
	-

	
	август 2024 год;

август 2025 год
	
	
	


ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»
1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В.

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории     ЗАТО г. Радужный Владимирской области"


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	        2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Приведение в 

нормативное 

состояние улично-дорожной сети
	км
	0,186
	0,863
	0,5
	0,5
	МКУ 

«Дорожник»
	ФИС СП ГАС
 «Управление»


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип 

мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	  2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

	1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	ремонт
	Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения
	км
	0,186
	0,863
	0,5
	0,5

	2.
	Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	проект
	повышение уровня безопасности дорожного движения
	ед.
	1
	0
	0
	1


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата)/

источник финансового обеспечения
	ГРБС/КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	"Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения", всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                          
	
	1 898,78858
	6 747,34501
	1 522,00000
	7 525,28700
	17 693,42059

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	1 898,78858
	6 747,34501
	1 522,00000
	7 525,28700
	17 693,42059

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	1 648,78858
	6 747,34501
	1 522,00000
	7 525,28700
	17 443,42059

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 01 91120
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	
	735 0409 13 4 01 9Д050
	0,00000
	6 747,34501
	1 522,00000
	7 525,28700
	15 794,63201

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	1.1. Ремонт автомобильной дороги и пешеходной дорожки от жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале
	
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 01 91120
	1 648,78858
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 648,78858

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	1.2. Ремонт дорожного покрытия из плит и щебня временной дороги в квартале 7/2 "Благодар"
	
	0,00000
	6 304,39904
	0,00000
	0,00000
	6 304,39904

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 01 9Д050
	0,00000
	6 304,39904
	0,00000
	0,00000
	6 304,39904

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	1.3. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 34 1квартала до кольцевой автомобильной дороги
	
	0,00000
	442,94597
	0,00000
	0,00000
	442,94597

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 01 9Д050
	0,00000
	442,94597
	0,00000
	0,00000
	442,94597

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	250,00000

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 01 20610
	250,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	250,00000

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	


5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие(результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник»
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный

	1. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024 - 2025 год
	-
	Соответствующие документы (заключение контрактов, акты 

приемки выполненных
 работ)
	-

	
	сентябрь 2024 - 2025 год
	
	
	

	2. Разработка проекта организации дорожного 

движения для автомобильных дорог на территории
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе:
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024 год
	-
	Соответствующие 

документы (заключение контрактов, акты 

приемки выполненных работ)
	-

	
	июль 2024 год
	
	
	


ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий
«Содержание дорог и объектов благоустройства»
1. Общие положения
	Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)
	МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В.

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области"


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2025
	2026
	    2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог:
	
	
	
	
	
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.1
	ручным способом

(летний/

зимний период)
	тыс. м2
	16,427
	16,427
	16,427
	16,427
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.2
	механизированным способом (летний/зимний период)
	тыс. м2
	246,726
	246,726
	246,726
	246,726
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	1.3
	механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений)
	тыс. м2
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	2.
	обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм
	ед.
	856
	856
	856
	856
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	3.
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт)
	тыс. м2
	0,781
	0,886
	1
	1
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	4.
	уход за клумбами и цветниками в летний период
	м2
	1012,4
	1044,8
	1044,8
	1044,8
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	  5.
	содержание и обслуживание городских автомобильных дорог
	тыс. м2
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»

	   6.
	покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа)
	тыс. м2
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32
	МКУ «Дорожник»
	ФИС СП ГАС «Управление»


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	    2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

	1.
	Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города
	содержание

обслуживание
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	     тыс. м2
	211,4
	211,4
	211,4
	211,4

	2.
	Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети
	содержание

обслуживание
	
	ед.
	1
	0
	0
	0

	3.
	Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города
	содержание

обслуживание

	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	не установлено
	-
	-
	-
	-

	4.
	Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт)
	обслуживание
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
	тыс. м2
	0,781
	0,886
	1
	1

	5.
	Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	содержание
	Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
	тыс. м2
	536,32
	536,32
	536,32
	536,32

	6.
	Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий
	работы
	Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города
	-
	-
	-
	-
	-


. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/

источник финансового обеспечения
	ГРБС/КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	Всего

	"Содержание дорог и объектов благоустройства", всего, в том числе:
	
	59 970,83425
	51 756,60422
	52 496,55600
	51 493,26900
	215 717,26347

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	13 090,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	13 090,34673

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	
	46 880,48752
	51 756,60422
	52 496,55600
	51 493,26900
	202 626,91674

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города всего, в том числе:
	
	41 315,35314
	45 186,27044
	49 546,31300
	48 543,02600
	184 590,96258

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 02 00590
	30 342,94537
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	30 342,94537

	
	735 0409 13 4 02 9Д190
	0,00000
	35 301,23562
	34 539,70100
	34 539,70100
	104 380,63762

	
	735 0409 13 4 02 00596
	8 402,05369
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 402,05369

	
	735 0409 13 4 02 9Д196
	0,00000
	6 823,28145
	11 705,73500
	10 702,44800
	29 231,46445

	
	735 0503 13 4 02 00590
	2 570,35408
	3 061,75337
	3 300,87700
	3 300,87700
	12 233,86145

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети, всего,в том числе:
	
	11 465,87592
	3 966,87601
	0,00000
	0,00000
	15 432,75193

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	735 0409 13 4 02 72180 (21100-1056)
	7 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7 500,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 02 20620
	3 965,87592
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 965,87592

	
	735 0409 13 4 02 9Д062
	0,00000
	3 966,87601
	0,00000
	0,00000
	3 966,87601

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города, в том числе
	
	4 860,34673
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	4 900,34673

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	735 0409 13 4 02 2063D
	4 840,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 840,34673

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 02 20630
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000

	
	735 0409 13 4 02 9Д063
	0,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	40,00000

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	3.1. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения)
	
	4 840,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 840,34673

	Областной бюджет
	735 0409 13 4 02 2063D
	4 840,34673
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 840,34673

	3.2. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания подъездных дорог на территории ГСК)
	
	20,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	60,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 02 20630
	20,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	20,00000

	
	735 0409 13 4 02 9Д063
	0,00000
	0,00000
	20,00000
	20,00000
	40,00000

	4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт), в том числе:
	
	1 502,12900
	1 564,42900
	1 564,42900
	1 564,42900
	6 195,41600

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	735 0409 13 4 02 73130 (21100-1033)
	750,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	750,00000

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0409 13 4 02 20640
	752,12900
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	752,12900

	
	735 0409 13 4 02 9Д200
	0,00000
	1 564,42900
	1 564,42900
	1 564,42900
	4 693,28700

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе:
	
	601,49948
	904,98252
	1 075,10000
	1 075,10000
	3 656,68200

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0503 13 4 02 20650
	601,49948
	904,98252
	1 075,10000
	1 075,10000
	3 656,68200

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	

	6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий, в том числе:
	
	225,62998
	134,04625
	290,71400
	290,71400
	941,10423

	Федеральный бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет МО ЗАТО г. Радужный
	735 0503 13 4 02 20660
	225,62998
	134,04625
	290,71400
	290,71400
	941,10423

	Внебюджетные источники
	-
	
	
	
	
	


5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие
 (результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник»
	Вид подтверждающего документа
	Информационная 

система

(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5

	Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.

	1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города, всего, в том числе:
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	январь2024-2025 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	декабрь 2024-2025 год
	
	
	

	2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	-

	проведение работ в рамках мероприятия
	январь2024-2025 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	декабрь 2024-2025 год
	
	
	

	3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города
	
	МКУ «Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	январь2024-2025 год
	
	Соответствующие документы
	

	
	март 2024-2025 год
	
	
	

	4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт)
	
	МКУ «Дорожник»
	-
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	май 2024-2025 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	сентябрь 2024-2025 год
	
	
	

	5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	
	МКУ «Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	июнь 2024-2025 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	август 2024-2025 год
	
	
	

	6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий
	
	МКУ «Дорожник»
	
	ФИС СП ГАС «Управление»

	проведение работ в рамках мероприятия
	июнь 2024-2025 год
	-
	Соответствующие документы
	-

	
	август 2024-2025 год
	
	
	


Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы
«Дорожное хозяйство на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	№ п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

	1
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	Об утверждении Муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	от 07.11.2023

№ 1478
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/38789/

	2
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 07.02.2024 

№ 160
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/39636/

	3
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 22.03.2024 

№ 377
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40024/

	4
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 28.05.2024 

№ 655
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40599/

	5
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 06.08.2024 

№ 926
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41200/

	6
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 23.10.2024
№ 1373
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41874/

	7
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 28.10.2024 

№ 1414
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41879/

	8
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 27.12.2024
№ 1731
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42413/

	9
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
	 от 13.02.2025 
№ 163
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42659/

	10
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»   
	от 24.03.2025 

№ 346
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42922/

	11
	Паспорт муниципальной программы
	постановление
	О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
	от 09.06.2025 

№ 697
	Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/43494/


