|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 23.01.2018 № 70 |
| --- | --- |

План

мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный»

# (новая редакция)

# I. Общее описание «Дорожной карты»

1. Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный»  (далее – «Дорожная карта») призвана улучшить жилищные условия и обеспечить решение социальных проблем семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, повысить уровень обустройства инженерной и транспортной инфраструктурой территории ЗАТО г. Радужный .

2. Целями «Дорожной карты» являются:

- реализация мероприятий по формированию и планировочному обеспечению земельных участков и предоставлению в аренду сформированных  земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в аренду в соответствии  с Порядком определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, (далее -  в аренду);

- решение вопросов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на предоставляемых (предоставленных) земельных участках в аренду для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный.

II. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка территории квартала 7/1 | 2013 г. | МКУ «ГКМХ» | Формирование градостроительной документации |
| 2 | Формирование и представление земельных участков семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, для индивидуального жилищного строительства в аренду | 2013-2018 | КУМИ | Предоставление в аренду сформированных земельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений в квартале 7/1 В том числе: |  | МКУ «ГКМХ» | Завершение работ по проектированию строительства инженерных сетей и подъездных дорог в квартале 7/1 |
| 3.1 | Сетей электроснабжения – | 2013 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2 | Сетей газоснабжения - | 2013 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.3 | Сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода и сетей канализации, сооружение КНС | 2016 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.4 | Транспортной инфраструктуры | 2018-2019 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 4. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и сооружений в квартале 7/1 - 1500 тыс. руб. В том числе: |  | МКУ «ГКМХ» | Завершение работ по экспертизе проектно-сметной документации |
| 4.1. | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения и газоснабжения | 2013 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 4.2. | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода и сетей канализации, сооружение КНС | 2016 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 4.3. | Экспертиза проектно-сметной документации на строительство транспортной инфраструктуры | 2019 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 5 | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по размещению муниципальных заказов на строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры, В том числе: |  | МКУ «ГКМХ» | Выбор подрядных организаций в соответствие с законодательством и заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ |
| 5.1. | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по размещению муниципальных заказов на строительство сетей электроснабжения и газоснабжения | 2013-2016 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 5.2. | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по размещению муниципальных заказов на строительство сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода и сетей канализации, сооружение КНС | 2017 -2018 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 5.3. | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по размещению муниципальных заказов на строительство транспортной инфраструктуры | 2018-2019 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 6. | Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, В том числе: |  | МКУ «ГКМХ» | Решение вопросов обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| 6.1. | Строительство сетей электроснабжения и газоснабжения | 2013-2016 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.2. | Строительство сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода и сетей канализации, сооружение КНС | 2017-2018 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.3. | Строительство транспортной инфраструктуры | 2018-2020 | МКУ «ГКМХ» |  |
| 7 | Подготовка предложений о возможности применения альтернативных представлению земельных участков форм улучшения жилищных условий семей, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (включая предоставление жилых помещений по договорам социального найма, применения льготного ипотечного кредитования и др.) | 2013-2020 | Администрация ЗАТО г.Радужный МКУ «ГКМХ» | Представление предложений в департамент строительства и архитектуры администрации области по запросам |

# III. Ресурсное обеспечение реализации «Дорожной карты»

Финансирование «Дорожной карты» будет осуществляться за счет консолидации средств федерального, областного и местных бюджетов на мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,  в рамках подпрограммы  2 «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Объем финансирования подпрограммы определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий органам местного самоуправления для реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной  программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от  17.12.2013 N 1390.