Приложение № 2

к постановлению главы города

от «19» _мая__ 2015 г. № _34_

План

проведения опытной эксплуатации официального сайта г.Радужный с 21 мая по 5 июня 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение работников, ответственных за проведение опытной эксплуатации официального сайта г.Радужный | 21-22 мая | Руководители муниципальных организаций |
| 2 | Инструктивно-методическое занятие с ответственными работниками муниципальных организаций за проведение опытной эксплуатации официального сайта г.Радужный | 26 мая | Заведующий информационно-компьютерным отделом |
| 3 | Опытная эксплуатация официального сайта г.Радужный | 27 мая – 3 июня | Работники, ответственные за проведение опытной эксплуатации |
| 4 | Составление и предоставление протоколов по результатам опытной эксплуатации официального сайта г.Радужный в информационно-компьютерный отдел администрации | 4 июня | Руководители муниципальных организаций |
| 5 | Подготовка заключения о возможности перевода официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области из тестового в рабочий режим | 5 июня | Информационно-компьютерный отдел, НП «Муниципальное кабельное телевидение» |